LOHAShare AI Platform

LOHAShare AI Platform 自動化策略與 DocOps Roadmap v1.0

n8n + GitHub Actions + Replit scripts + AI Prompt 的分層自動化策略

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 狀態 | New Strategy Baseline |
| 產出日期 | 2026-05-30 |
| 文件目的 | 將自動化策略、文件治理、工程備援、Support KB 與 DocOps MVP 建立一致的執行方向。 |

# 1. 文件定位

本文件用來定義 LOHAShare AI Platform 未來的自動化策略。它不是單一工具選型文件，而是將文件治理、Support KB、工程備援、SOP、開發流程與 AI 協作串成可逐步落地的自動化 Roadmap。

核心原則：MVP 階段先做小而安全的自動化；正式營運前再加入 GitHub Actions、測試、部署、fallback 與應急流程。

# 2. 自動化分層總覽

| 層級 | 工具 | 主要任務 | 是否現在啟動 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 規劃層 | ChatGPT / Claude / Gemini | PRD、文件治理、Prompt、策略判斷、FAQ 草稿 | 已啟動 |
| 流程編排層 | n8n | 表單觸發、建資料夾、建立文件模板、通知、Support KB 建檔 | 立即啟動 MVP |
| 開發工具層 | Lovable / Replit | MVP、內部工具、scripts、文件產生器、fallback POC | 已啟動 / 繼續使用 |
| 工程審查層 | Claude Code / Codex | 正式 codebase 檢查、重構、測試、複雜 debug、PR 審查 | 條件式啟動 |
| 版本與部署層 | GitHub / GitHub Actions | Markdown 文件版本、測試、部署、release notes、索引自動化 | 第二階段啟動 |
| 技術流程層 | Pipedream / Windmill | API、Webhook、工程型 workflow、script runner | 第三階段視需求啟動 |

# 3. 工具定位：不要用一個工具解決所有問題

| 工具 | 適合做 | 不適合單獨承擔 |
| --- | --- | --- |
| n8n | 文件流程、Support KB、通知、跨系統串接、低程式碼工作流 | 正式 codebase 重構、複雜測試、部署品質保證 |
| Replit | scripts、小工具、Email fallback POC、Doc Generator | 完整正式營運監控與大型 CI/CD |
| Lovable | 快速建立後台、MVP、Supabase 介面 | 無備援的正式營運唯一依賴 |
| GitHub Actions | 測試、部署、release、文件格式檢查 | 非工程人員日常流程輸入介面 |
| Claude Code / Codex | 深度 codebase 分析、重構、debug、測試 | 產品策略與商業模式總判斷 |

# 4. 第一階段 MVP：DocOps 自動化

第一階段只做三條安全 workflow，不做自動覆蓋正式文件、不做自動更新主 PRD、不做自動發布。

| Workflow | 觸發 | 輸入 | 輸出 | 審核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增模組文件包 | Google Form / Manual Trigger | module_name、module_code、phase、dependencies | 資料夾 + README + PRD + DATA_MODEL + UI_SPEC + TEST_CHECKLIST + CHANGELOG | 人工審核後採用 |
| 新增 Support / Incident 紀錄 | 表單 / Webhook / Manual Trigger | incident_title、platform、severity、related_module | Support Ticket Log + Incident Log + FAQ 候選題 | 人工補根因與解法 |
| 每週文件索引更新 | Schedule Trigger | 文件清單與狀態 | Document_System_Index 草稿、待審核項目清單 | 人工確認版本 |

# 5. 第二階段：GitHub 與 Docs as Code

當 Markdown 文件開始穩定後，將 docs/、scripts/、prompts/ 放入 GitHub Repository。GitHub Actions 負責格式檢查、文件索引、release note 與部署檢查。

lohashare-ai-platform/
├─ docs/
│  ├─ 00-main-prd/
│  ├─ 01-architecture-governance/
│  ├─ 02-modules/
│  ├─ 03-sop-and-qa/
│  ├─ 04-support-knowledge-base/
│  └─ 05-developer-prompts/
├─ scripts/
├─ src/
├─ supabase/
└─ .github/workflows/

# 6. 第三階段：營運韌性與工程備援自動化

當 Email、表單、名單、Referral、付款、預約等核心流程進入正式營運，所有核心流程不得只有單一黑盒依賴。需加入 fallback、manual recovery、admin test、incident logging 與週末應急流程。

| 核心流程 | 最低自動化要求 | 備援要求 |
| --- | --- | --- |
| 表單提交 | 提交後寫入資料庫與 usage log | 若通知失效，資料仍不可遺失 |
| Email 通知 | provider response + notification log | fallback provider / manual resend |
| Support Incident | 建立 Ticket Log + Incident Log | 週末 emergency playbook |
| 模組文件 | 新增模組時自動建立文件包 | 不得直接改主 PRD |
| 版本發布 | release note 草稿 | GitHub Actions 檢查與人工核准 |

# 7. 安全邊界

AI 可以產生草稿，但不得自動覆蓋正式文件。

n8n 可以建立資料夾與草稿，但不得自動刪除或改權限。

GitHub Actions 可以檢查與產生報告，但正式部署需依階段決定是否人工核准。

核心流程的 Provider 切換必須先有 POC、風險評估與 rollback plan。

週末事件可啟動 emergency playbook，但週一仍需補根因分析與 Support KB。

# 8. Roadmap

| 階段 | 時間 | 任務 | 成功標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 立即 | 建立自動化策略文件與 DocOps 原則 | 文件治理 v1.3 與索引 v1.3 完成 |
| Phase 1 | 0-30 天 | n8n 新增模組文件包 workflow | 可由表單自動建立模組資料夾與模板 |
| Phase 2 | 30-60 天 | Support / Incident workflow | Email / Lovable / Mailgun 事件可標準建檔 |
| Phase 3 | 60-90 天 | GitHub docs-as-code | Markdown 文件與 scripts 進 repo |
| Phase 4 | 90 天後 | GitHub Actions + fallback POC | 文件索引、release note、Email provider test 可自動化 |