LOHAShare

Cloud-based Agile Studio Model

MVP 驗收報告

LOHAShare AI Lead & Notification Console MVP

| 文件編號 | LOHAShare-LNC-MVP-ACR-v1.0.0-P3c-Stable-20260529 |
| --- | --- |
| 版本識別 | v1.0.0-P3c-Stable-20260529 |
| 基準版本 | Phase 3c Stable — Lead & Notification Console MVP |
| 文件日期 | 2026-05-29 |
| 用途 | 儲存、更新、交接與下一階段規劃 |

## 一、專案目標

本 MVP 的目標，是在 Oasis / Duda 網站系統之外，建立一套 LOHAShare 自有的雲端營運控制台，讓網站交付後仍可持續提供月費型服務。

本階段不以取代 Duda / Oasis CMS 為目標，而是建立一套可外掛、可嵌入、可延伸的 AI 商務營運基礎系統。

核心目標包括：

管理客戶、網站、方案與授權網域。

建立可嵌入外部網站的 iframe 表單。

讓訪客填寫表單後，自動建立 Lead。

提供 Lead 管理、狀態追蹤、備註、活動紀錄與 CSV 匯出。

建立 Notification Dispatch 流程，目前採 skipped 模式，待 Email 基礎建設完成後可切換正式寄送。

建立未來 FAQ / AEO / AI 模組的可延伸基礎。

## 二、已完成階段總覽

| 階段 | 名稱 | 驗收狀態 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 登入、角色、後台空殼 | 已完成 |
| Phase 2 | 客戶、網站、方案、授權網域 | 已完成 |
| Phase 2.5a | Activity Logs、二次確認、操作安全 | 已完成 |
| Phase 3a | Forms CRUD、Leads 基礎列表 | 已完成 |
| Phase 3b | iframe 表單送出、leads 寫入、usage_logs、monthly_usage | 已完成 |
| Phase 3c | Notification Settings、Lead Drawer、Notes、Activity、CSV | 已完成 |
| Phase 3d | Email Delivery Activation | 尚未開始 |
| Phase 4 | FAQ / AEO Console | 尚未開始 |

## 三、Phase 3c Stable 已驗收功能

### 1. Embed 表單成功畫面

表單可透過 published URL 開啟。

表單送出成功後顯示 success message。

成功畫面新增「再填一筆」按鈕。

「再填一筆」會清空表單、honeypot 欄位，並重新設定 loaded_at。

若 document.referrer 存在，顯示「返回原頁」按鈕。

成功畫面維持 RWD 與 iframe 友善樣式。

### 2. Lead 建立流程

從 published URL 送出表單可正常建立 lead。

Lead 正確寫入 leads 資料表。

lead.status 預設為 new。

source_ip、user_agent、referer 等來源資訊有保留。

usage_logs 會寫入 lead_created。

monthly_usage.lead_count 會正確累加。

activity_logs 會寫入 lead.create，actor_role = system。

### 3. Notification Dispatch skipped 模式

目前 Email 尚未正式啟用，因此系統採 skipped 模式。

lead 建立後會觸發 dispatchLeadNotification。

notification_logs 會寫入 status = skipped。

error_message = email_infra_not_configured。

每個應通知 recipient 皆會建立 skipped log。

activity_logs 會寫入 notification.dispatch。

monthly_usage.email_sent_count 維持 0。

Email 未啟用不會影響 lead 建立。

Email 未啟用不會造成表單送出失敗。

### 4. Lead Drawer

點擊 Leads 列表任一列，可開啟右側 Lead Drawer。

Drawer 由 URL search param ?leadId= 控制。

直接帶 ?leadId= 的網址可開啟指定 Lead。

關閉 Drawer 後，URL 會移除 leadId。

Drawer 包含：資料、備註、活動三個 Tab。

資料 Tab 可顯示：name、email、phone、company_name、need_type、message、custom_data、form、source page、referer、IP、User-Agent、created_at。

### 5. Lead Notes

可在 Lead Drawer 的 Notes Tab 新增備註。

備註會寫入 lead_notes。

author_user_id 正確對應目前登入者。

備註時間軸可顯示。

作者名稱顯示順序：user_profiles.display_name → email → user_id 後 8 碼。

activity_logs 會寫入 lead.note_add。

### 6. Lead Status 管理

可在 Drawer 中修改 lead.status。

一般狀態可直接修改並顯示 toast。

改為 spam / invalid 時會出現確認 dialog。

修改成功後 Lead 列表與 Drawer 狀態同步更新。

activity_logs 會寫入 lead.status_change。

Operator 僅能修改 status，不能修改 Lead 原始資料。

### 7. Activity Tab

可顯示該 lead 的活動紀錄。

活動紀錄改為人類可讀摘要。

before_data / after_data JSON 改為可展開的技術細節。

可看到 lead.create、notification.dispatch、lead.status_change、lead.note_add、lead.export_csv。

### 8. CSV 匯出

可依目前篩選條件匯出 CSV。

CSV 使用 UTF-8 with BOM，Excel 開啟中文不亂碼。

custom_data 攤平成 custom.{key} 多欄。

單次匯出上限 10,000 筆。

超過上限會提示縮小日期範圍或篩選條件。

activity_logs 會寫入 lead.export_csv。

## 四、Security / RLS 驗收結果

admin 登入正常。

operator 僅能看到授權範圍內的 site / leads / logs。

current_user_has_site_access 的 flawed JOIN 已修正。

current_user_has_site_access(NULL) 會回傳 false。

has_site_access(user_id, NULL) 會回傳 false。

Operator 看不到 lohashare_recipients / email_recipients 實際 email，只能看到 count。

user_profiles 不開放 authenticated INSERT / UPDATE。

current-user wrapper functions 被列為 accepted-by-design。

normalize_domain 被列為 deterministic safe utility。

不自動 Fix Supabase linter 0028 / 0029。

## 五、已知限制

Email 尚未實際寄出。

notify.lohashare.com 尚未完成 DNS 驗證。

Notification Dispatch 目前為 skipped 模式。

尚未做 FAQ / AEO 模組。

尚未做 AI rewrite。

尚未做 LINE / Webhook / Google Sheet。

尚未做金流與正式 billing。

尚未開放 Client Portal。

尚未做 user profile 自助編輯。

尚未做完整 Dashboard Analytics。

尚未清除測試 fixtures。

尚未做 monthly_usage 自動結算排程。

## 六、MVP 驗收結論

Phase 3c Stable 已達成 MVP 基準。系統已可支援：Admin 建立客戶與網站、設定授權網域、建立表單、產生 iframe、外部訪客填表、Lead 進後台、usage_logs / monthly_usage / activity_logs 正常記錄、Notification Dispatch skipped mode 正常留紀錄、Admin / Operator 管理 Lead、備註、狀態與 CSV 匯出。

此版本可作為內部展示版本、MVP 驗收版本、Replit / Claude / Lovable 比較基準、Email Delivery Activation 的穩定基礎，以及未來 FAQ / AEO Console 的前置底層。

## 七、下一步建議

建議下一階段優先順序：Phase 3d — Email Delivery Activation、Operator 自助體驗強化、FAQ / AEO Console、AI Lead Summary / AI Reply Suggestion、Client Portal、Billing / Commercialization。

本報告建議：在進入 Phase 4 前，先完成 Email Delivery Activation，讓 skipped 模式轉為實際寄信，提升 MVP 商業可用性。

## 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0-P3c-Stable | 2026-05-29 | 依據 Phase 3c Stable 驗收完成狀態建立初版文件 | 正式基準版 |

## 文件維護建議

後續若 Phase 3d 或 Phase 4 進入 Build，請先另開 v1.1 或 v2.0，不要覆蓋本基準版。

若修改 RLS、授權、Email 或 public submit flow，必須同步更新本文件。

每一階段完成後，應建立 checkpoint 與版本紀錄。