Lovable / Mailgun Email Delivery Support Ticket Log

v0.2｜新增 Support 延遲風險與備援處理方向

版本：v0.2｜狀態：Pending External + Backup Planning

| 文件日期 | 2026-05-30 |
| --- | --- |
| 管理原則 | 不覆蓋舊版；以新增版本與索引連結方式管理 |
| 關聯主軸 | LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD / Nexus Lead Ops / Email Notification Module |
| 建議放置 | 04_Support_Knowledge_Base/Lovable_Support_Tickets/ |

# 1. 事件摘要

目前 Lovable / Mailgun Email pipeline 發生 provider 顯示 sent / accepted，但 Gmail、Zoho、Yahoo 等收件端未收到或不可確認 inbox visibility 的問題。此問題目前仍需等待 Lovable / Mailgun Support 釐清。

# 2. 新增風險說明

若週五晚間或假日發生，等待 Support 可能造成 2 至 3 天延遲。

此延遲對未來收費服務、名單通知與客戶交付不可接受。

目前不建議在原主線上大量修改，以免破壞 Support 排查線索。

同步啟動 fallback POC 與週末應急流程。

# 3. 對 Support 的補充問題清單

請確認 Mailgun downstream delivery 狀態是否為 delivered、deferred、bounced 或 suppressed。

請提供 provider 層級 message id 與完整 event log。

請確認是否有 recipient-level suppression 或 reputation throttling。

請確認 Lovable Emails 到 Mailgun 的傳遞是否存在 queue delay。

請確認是否有 sandbox / new domain / sending limit 或 shared IP reputation 相關限制。

# 4. 我方並行處理

保留現有 pipeline 不亂動。

建立 Email Fallback Provider POC。

建立 Weekend Emergency Playbook。

更新 Known Issues FAQ。

將此事件納入 Risk Register。