LOHAShare Email Notification Module Risk Register

Email 通知模組風險登錄表

版本：v0.1｜狀態：Active Risk Register

| 文件日期 | 2026-05-30 |
| --- | --- |
| 管理原則 | 不覆蓋舊版；以新增版本與索引連結方式管理 |
| 關聯主軸 | LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD / Nexus Lead Ops / Email Notification Module |
| 建議放置 | 04_Support_Knowledge_Base/Provider_Debug_History/ |

# 1. 風險登錄目的

本文件追蹤 Email Notification Module 中與外部 provider、平台黑盒、Support 延遲、DNS、收件端投遞可見性相關的風險。

# 2. 目前風險總表

| 風險 | 等級 | 狀態 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lovable / Mailgun 顯示 sent / accepted 但收件端未收到 | High | Pending External | 保留主線、建立 fallback POC、建立 Incident Log |
| 週五晚上發生問題需等待下週 Support | High | Open | 建立 Weekend Emergency Playbook |
| Email pipeline 由平台黑盒代管，底層 log 不完整 | Medium | Open | 要求 Support 提供 delivery / deferred / bounce 層級資訊 |
| 單一 provider 失效導致通知中斷 | High | Open | 建立 provider adapter 與 fallback provider |
| 新子網域 reputation 尚未穩定 | Medium | Monitoring | 小量測試與 warm-up 記錄 |
| 人工流程尚未明確 | Medium | Open | 定義 operator 週末巡檢與手動通知規則 |

# 3. 風險處理原則

不要因單一 incident 立刻全面重做。

不要把所有通知交給單一黑盒平台。

任何 fallback 必須先 POC、再模組化、再正式導入。

所有事件必須同步更新 Support KB 與 Known Issues FAQ。

# 4. 待辦任務

建立 Email Provider Test Console POC。

整理給 Lovable Support 的補充資訊清單。

建立 notification provider adapter 設計草稿。

建立 manual resend 與 admin test send 功能規格。

完成下一次事件回顧後更新本風險表。