LOHAShare AI Platform
根目錄資料夾重整評估表

Root Folder Reorganization Assessment v0.1

日期：2026-06-01
狀態：Draft for Review
用途：評估各根目錄是否需要重整、如何重整、何時重整，以及使用者需要配合的 GitHub 操作。

# 一、文件目的

本文件用於判斷 LOHAShare_AI_Platform 根目錄下各資料夾是否需要採用 Current / 99_Archive、日期分類、事件流程分類或維持現狀。

本文件不是直接搬移檔案的執行結果，而是搬移前的評估與分批執行依據。

核心原則：不要把 01_Architecture_Governance 的二級分類做法硬套到所有資料夾；每個根目錄應依文件性質採用不同治理模型。

# 二、目前已確認的治理前提

GitHub 是 Working Source of Truth，Dropbox 是 Formal Archive / Distribution Copy。

文件版本採用「新版本產生新檔案」策略，不覆蓋舊版。

最新版文件應便於快速查找；舊版文件應保留可追溯性。

治理文件已開始採用 Markdown 工作版 + DOCX 閱讀版雙格式策略。

GitHub Actions 已可執行 Docs Package、Docs Governance Check、Docs Manifest Check。

01_Architecture_Governance 已完成二級分類第一輪重整與 GitHub Actions 驗收。

# 三、根目錄重整評估總表

| 根目錄 | 是否需調整 | 建議治理模型 | 優先級 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_Index | 需要小幅調整 | Current / 99_Archive | 高 | 索引、Handoff、Folder Structure 會持續升版，最新版必須好找。 |
| 00_Main_PRD | 需要但不急 | Current / 99_Archive + v2 Workspace | 中高 | 主 PRD 是產品主軸，未來 v2.0 Clean Version 需要工作區。 |
| 01_Architecture_Governance | 已完成第一輪 | 主題分類 + Current / 99_Archive | 已完成 | 檔案量最大，已先行重整。 |
| 02_Modules | 需要逐模組處理 | 模組工作流程型 + 局部 Current / 99_Archive | 中 | 模組內含規格、測試、截圖、決策紀錄，不能硬套單一模型。 |
| 03_SOP_and_QA | 暫時不急 | 依 SOP 類別分層，必要時 Current / 99_Archive | 低 | 目前內容量少，先維持現狀即可。 |
| 04_Support_Knowledge_Base | 需要另一套流程 | Incident / Ticket / Known Issue / Resolved | 中 | Support KB 是事件與知識累積，不適合純版本治理。 |
| 05_Developer_Prompts | 需要逐步調整 | 依工具/模組分類 + Current / 99_Archive | 高 | Prompt 版本會快速累積，容易混淆正本位置。 |
| 06_Release_Notes | 暫時不需 Current / Archive | 日期或版本序列 | 低 | Release Notes 本身就是時間序列紀錄。 |
| 07_Archive | 不需同樣調整 | 平台級封存 | 低 | 用於錯誤結構、舊 ZIP、廢止資料，不再建立複雜版本層。 |

# 四、各根目錄建議結構

## 4.1 00_Index

建議下一批優先處理。此資料夾是跨對話、跨工具、跨自動化流程的入口，若版本混亂會影響所有後續判斷。

建議結構：00_Index/README.md、00_Index/Current/、00_Index/99_Archive/。

Current/ 放 Document System Index、New Conversation Handoff、Current Folder Structure 的最新版。

99_Archive/ 放舊版索引與舊版 Handoff。

GitHub Actions 可在後續檢查 Current/ 是否存在三份核心文件。

## 4.2 00_Main_PRD

主 PRD 不宜過早重整，但應在 v2.0 Clean Version 啟動前完成分類。

建議結構：00_Main_PRD/README.md、Current/、99_Archive/、v2_Clean_Version_Workspace/。

Current/ 放目前正式主 PRD。

99_Archive/ 放舊版主 PRD。

v2_Clean_Version_Workspace/ 用於未來主 PRD v2.0 整編。

## 4.3 02_Modules

不建議一次套用 Current / 99_Archive 到整個 02_Modules。應依各模組文件性質調整。

Module Specs 可採 Current / 99_Archive。

Test Logs 應採日期或測試批次分類。

Screenshots 應採日期或測試批次分類。

Decision Records 建議採 ADR 編號或日期分類。

Provider Notes 可依 provider 名稱分類。

## 4.4 04_Support_Knowledge_Base

Support KB 不建議採用單純版本治理，應採事件流程治理。

Ticket Log：記錄與外部支援團隊往來。

Incident Log：記錄實際中斷、排查與處理過程。

Known Issues FAQ：整理重複問題與標準回答。

Resolved Cases：封存已解決案例與處理模式。

## 4.5 05_Developer_Prompts

Prompt 是最容易快速累積版本的資料夾，建議列為下一批重整重點之一。

每個工具或模組 Prompt 資料夾底下增加 Current/ 與 99_Archive/。

Current/ 放可直接使用的最新版 Prompt。

99_Archive/ 放舊版 Prompt 與已被取代 Prompt。

不得將 Prompt 正本放入 02_Modules。

# 五、建議分批執行順序

| 階段 | 範圍 | 目的 | 是否需要使用者配合 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | 00_Index | 讓索引、Handoff、Folder Structure 最新版好找 | 需要建立 Current/ 與 99_Archive，搬移舊版 |
| Phase B | 00_Main_PRD | 為主 PRD v2.0 Clean Version 做準備 | 需要確認目前正式主 PRD 版本 |
| Phase C | 05_Developer_Prompts | 避免 Prompt 版本與正本混亂 | 需要依工具/模組搬移 Prompt |
| Phase D | 02_Modules | 依模組建立局部版本規則 | 需要逐模組確認 |
| Phase E | 04_Support_Knowledge_Base | 建立 SupportOps 流程治理 | 需確認是否已有實際 ticket/log |

# 六、需要更新的文件與自動化

Current Folder Structure：後續需加入各根目錄重整策略，但不一次改完。

Document System Index：需記錄每個根目錄的 Current / Archive 或其他治理模型。

New Conversation Handoff：需告知新對話目前只有 01_Architecture_Governance 已完成二級分類，其他目錄分批處理。

Document Governance and Automation Spec：需補入根目錄差異化治理策略。

Folder and File Management Rules：需補入不同資料夾採不同治理模型的規則。

docs-governance-check.yml：目前已升級檢查 01_Architecture_Governance；未來每完成一個根目錄重整再逐步擴充。

# 七、您現在需要做什麼

暫時不要搬移其他根目錄檔案。

先確認本評估表中的分批策略是否合理。

若確認，下一步建議先處理 00_Index。

處理 00_Index 前，需先列出該資料夾目前有哪些檔案與版本。

每完成一個根目錄重整，都需 commit / push，然後跑 Docs Governance Check 與 Docs Package。

# 八、初步結論

其他根目錄不是不需要重整，而是不應全部照 01_Architecture_Governance 的方式一次套用。

最安全、有效、適合自動化的策略是：先評估各根目錄文件性質，再分批重整，每次重整後都同步更新治理文件與 GitHub Actions 檢查。

本文件建議下一步優先處理 00_Index，接著處理 00_Main_PRD 與 05_Developer_Prompts。