LOHAShare AI Platform
DocOps Automation MVP 下一步執行計畫 v0.1

Next-step Plan for docs-intake-audit.yml and intake_audit.py

日期：2026-06-05｜狀態：Draft for Review｜性質：治理整合與自動化規劃文件

# 一、文件目的

本文件將跨工具資源分析落地為下一步可執行計畫，目標是建立 DocOps Automation MVP 第一條實際 workflow：新增文件稽核流程 v0.1。

# 二、下一步任務範圍

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| Workflow | .github/workflows/docs-intake-audit.yml |
| Script | scripts/docops/intake_audit.py |
| 輸出 artifact | LOHAShare_AI_Platform_docops_intake_audit |
| 輸出檔案 | new_document_intake_audit.csv、new_document_intake_audit_report.md |
| 安全邊界 | read-only；不修改 repo、不搬移、不刪除、不覆蓋、不升版 Stable |

# 三、v0.1 驗收標準

可在 GitHub Actions 手動執行。

可在 push docs/LOHAShare_AI_Platform/** 時執行。

能掃描 docs/LOHAShare_AI_Platform 下所有文件。

能依檔名、副檔名、目前路徑初步判斷文件類型。

能提出建議放置路徑與是否需要人工確認。

能檢查 README 缺漏與空白 README。

能檢查 Current DOCX without MD。

只產生 artifact，不改 repo。

# 四、執行順序

| 順序 | 工作 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立 scripts/docops/intake_audit.py | 先把分類與報表邏輯寫成 Python script。 |
| 2 | 建立 docs-intake-audit.yml | GitHub Actions 呼叫 Python script 並上傳 artifact。 |
| 3 | commit / push | 提交 workflow 與 script。 |
| 4 | 手動執行 workflow | 確認 artifact 是否產生。 |
| 5 | 下載 artifact 分析 | 確認分類與路徑建議是否合理。 |
| 6 | 再決定 v0.2 | 是否產生補齊包草稿或 PR 草稿。 |