LOHAShare AI Platform

LOHAShare AI Platform 文件治理與自動化產生規範 v1.3

新增自動化策略、DocOps MVP、n8n / GitHub Actions / scripts / Prompt 分工與營運韌性連動

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.3 |
| 狀態 | Updated Governance |
| 產出日期 | 2026-05-30 |
| 文件目的 | 將自動化策略、文件治理、工程備援、Support KB 與 DocOps MVP 建立一致的執行方向。 |

# 1. v1.3 更新摘要

| 項目 | v1.2 | v1.3 更新 |
| --- | --- | --- |
| Support KB | 已納入 Support / Incident / FAQ 管理 | 新增與自動化 workflow 的連動方式 |
| 營運韌性 | 已建立週末應急與 fallback 文件 | 明確納入自動化策略 Roadmap |
| 工具分工 | 已有 Prompt / scripts / n8n 的基本說明 | 新增 n8n、GitHub Actions、Replit scripts、Claude Code / Codex 的分層定位 |
| 自動化邊界 | 已有草稿不得直接覆蓋正式文件原則 | 補上禁止自動刪除、禁止自動改權限、禁止未審核發布 |
| 文件索引 | 已有索引文件 | 新增 automation strategy 與 workflow 狀態欄位 |

# 2. 文件治理與自動化的關係

文件治理定義「文件如何分類、命名、升版、審核與歸檔」；自動化策略定義「哪些文件與流程可由工具自動建立、更新草稿、提醒與檢查」。兩者必須連動，但不得讓自動化工具直接取代治理判斷。

# 3. 自動化工具分工

| 類別 | 主要工具 | 職責 | 輸出位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prompt 指令庫 | ChatGPT / Claude / Lovable / Replit Prompt | 產生規格、審查任務、建立工具需求 | docs/05-developer-prompts/ |
| 可執行 scripts | Node.js / Python / Replit scripts | 建立模板、轉檔、索引、批次檢查 | scripts/ |
| 流程編排 | n8n | 串接表單、Google Drive、GitHub、OpenAI、通知 | n8n Workflows + docs/ |
| 版本自動化 | GitHub Actions | 文件檢查、測試、release note、部署檢查 | .github/workflows/ |
| 工程審查 | Claude Code / Codex | repo 分析、debug、重構、測試建議 | PR / issue / review notes |

# 4. 自動化文件生命週期

Draft Generated → Human Review → Approved → Stable → Archived / Deprecated

Draft Generated：n8n / scripts / AI 產生的初稿。

Human Review：由 LOHAShare Admin 或負責人確認。

Approved：確認可納入正式工作流程。

Stable：可作為開發與交付依據。

Archived / Deprecated：舊版保留，不刪除。

# 5. MVP 期間允許自動化的事項

建立資料夾與空白模板。

產生 README / PRD / DATA_MODEL / UI_SPEC / TEST_CHECKLIST / CHANGELOG 草稿。

建立 Support Ticket Log / Incident Log 草稿。

更新文件索引草稿。

寄送通知與提醒。

產生週報、待審核清單、Pending Support 清單。

# 6. MVP 期間禁止自動化的事項

不得自動覆蓋主 PRD。

不得自動刪除正式文件。

不得自動修改權限或共享設定。

不得自動切換正式 Email provider。

不得在未經審核下發布客戶可見內容。

不得讓 AI 自行決定產品定位或 Roadmap。

# 7. 與營運韌性文件的連動

| 事件 | 自動化動作 | 更新文件 |
| --- | --- | --- |
| Email 通知異常 | 建立 incident 草稿、通知負責人、加入 Pending Support | Incident Log / Support Ticket Log / Risk Register |
| 週末事件 | 啟動 emergency checklist、提醒人工巡檢 | Weekend Emergency Playbook |
| Provider fallback POC | 建立測試紀錄與結果彙整 | Fallback POC Spec / Known Issues FAQ |
| 決定升級第三層工具 | 建立 escalation decision record | Engineering Escalation Guide |

# 8. v1.3 結論

v1.3 確認：LOHAShare AI Platform 的自動化策略應從 DocOps MVP 起步，逐步進入 SupportOps、DevOps 與 ResilienceOps。n8n 是起點，不是唯一工具；GitHub Actions、Replit scripts、Claude Code / Codex 與人工審核必須共同形成安全的自動化治理體系。