LOHAShare Engineering Escalation & Tooling Decision Guide

Lovable / Replit / Claude Code / Codex / n8n / GitHub Actions 的升級判斷規則

版本：v0.1｜狀態：Decision Guide Draft

| 文件日期 | 2026-05-30 |
| --- | --- |
| 管理原則 | 不覆蓋舊版；以新增版本與索引連結方式管理 |
| 關聯主軸 | LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD / Nexus Lead Ops / Email Notification Module |
| 建議放置 | 01_Architecture_Governance/ |

# 1. 文件目的

本文件避免工具使用變成多頭馬車。每一類問題先判斷屬性，再決定使用 Lovable、Replit、Claude Code、Codex、n8n 或 GitHub Actions。

# 2. 工具分工矩陣

| 任務 | 第一選擇 | 升級條件 |
| --- | --- | --- |
| 產品規劃、PRD、Prompt、商業模式 | ChatGPT | 需要可執行程式碼時轉 Replit / Lovable |
| MVP 後台、CRUD、頁面、Supabase 串接 | Lovable | 涉及黑盒限制、複雜 debug 或正式 repo 時升級 |
| 小工具、scripts、文件產生器、POC | Replit | 需正式 code review 或多檔重構時升級 |
| 深度 codebase 修改、測試、重構 | Claude Code / Codex | 正式工程審查或核心流程風險時啟用 |
| 文件流程與業務流程自動化 | n8n | 需 repo 內測試 / release 時交給 GitHub Actions |
| 測試、部署、Release、文件索引自動化 | GitHub Actions | 正式 repo 後啟用 |

# 3. 何時升級到第三層

核心流程中斷且 Support 無法即時處理。

問題跨前端、後端、資料庫、權限或 provider。

修正一處可能破壞其他模組。

需要跑測試、檢查 diff、審查 pull request。

準備從 MVP 進入收費營運或正式部署。

# 4. 升級時不可做事項

不得讓 coding agent 直接大範圍重構 production。

不得未建立備份與測試就覆蓋主線。

不得同時引入多個工具造成責任不清。

不得把工具選擇寫進主 PRD，除非它改變部署策略或產品方向。

# 5. 建議流程

ChatGPT 先整理問題與限制。

Lovable / Replit 嘗試 MVP 或 POC。

若卡在黑盒或核心流程，建立 Incident Log。

啟動 Claude Code / Codex 進行工程審查。

通過 POC 與人工審核後，再決定是否納入主模組規格。