台灣時間 2026-05-28 02:20

以下是下一步交付物：

《LOHAShare AI Lead & AEO Console 模組v1 — Lovable 開發提示詞 v1》

使用方式：
請將以下內容完整複製，貼到 Lovable 作為第一階段開發提示詞。

Lovable 開發提示詞 v1

請協助我建立一套雲端後台 MVP，名稱為：

LOHAShare AI Lead & AEO Console v1

這是一套建立在 Oasis / Duda 網站外部的 AI 行銷營運控制台，不是 CMS、不是網站編輯器，也不是要取代 Duda / Oasis。

第一版目標是讓 LOHAShare 內部團隊可以管理：

- 客戶與網站

- 表單與名單

- FAQ / AEO 內容

- Email 通知

- iframe / embed code

- 授權網域

- AI FAQ 改寫

- AI 月報草稿

- 方案與額度控管

第一版主要給 LOHAShare 內部代維運使用。
請保留未來客戶登入與 SaaS 化架構，但第一版不要開放客戶自助使用。

一、產品定位

請建立的是：

LOHAShare 內部使用的 AI AEO 與名單營運後台，用來支撐既有 Oasis 網站客戶的月費代維運服務。

這套系統的第一版不是：

- 不是 Duda / Oasis 替代品

- 不是 Wix / Duda 類 CMS

- 不是拖拉式網站編輯器

- 不是完整 CRM

- 不是完整訂閱金流系統

- 不是完整 SaaS 自助平台

第一版的最小成功閉環是：

後台建立客戶與網站 → 建立表單 → 產生 iframe code → 貼到 Oasis HTML Widget → 訪客送出表單 → 名單進入後台 → Email 即時通知 → 名單可追蹤狀態 → 建立 FAQ/AEO → AI 改寫 FAQ → 產生 FAQ iframe / embed → 產生 AI 月報草稿 → 可用來說明月費代維運價值。

二、技術與部署方向

請先用 Lovable + Supabase 建立 MVP。

開發期可使用 Lovable 預設網址。
示範期會綁定：

app.lohashare.com

第一版先採單一網域架構，路徑規劃如下：

/admin
/admin/customers
/admin/sites
/admin/forms
/admin/leads
/admin/faqs
/admin/notifications
/admin/plans
/admin/usage
/embed/form
/embed/faq
/api/leads
/api/ai/faq-rewrite
/api/ai/monthly-report

請保留未來匯出 GitHub、部署到 Vercel 的可能性。

三、使用者角色

第一版需要有角色架構，但只開放 LOHAShare 內部使用。

1. LOHAShare Admin

可管理所有客戶、網站、表單、名單、FAQ、方案、通知與使用量。

2. Internal Operator

可管理指定客戶或指定網站。

3. Client User

請保留角色，但第一版先不要開放入口。
未來可作為不同收費方案：

- 基礎代維運版：客戶不登入

- 報表檢視版：客戶可唯讀登入

- 自主管理版：客戶可編輯 FAQ / 查看名單

- SaaS 版：客戶可自行建立表單與 FAQ

四、資料表需求

請使用 Supabase PostgreSQL 建立以下資料表。
資料結構可依實作需要微調，但核心欄位必須保留。

1. customers

用途：管理客戶資料。

欄位：

- customer_id，uuid，primary key

- company_name，text

- contact_name，text

- email，text

- phone，text

- line_id，text

- status，text，可選：lead / trial / active / suspended / cancelled

- notes，text

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

2. sites

用途：管理每個客戶的網站專案。

欄位：

- site_id，uuid，primary key

- customer_id，uuid，foreign key

- site_name，text

- domain，text

- platform，text，可選：Oasis / Duda / WordPress / Lovable / Replit / Other

- status，text，可選：draft / active / suspended / cancelled

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

3. allowed_domains

用途：管理授權網域與測試網域。

欄位：

- domain_id，uuid，primary key

- site_id，uuid，foreign key

- domain，text

- domain_type，text，可選：production / preview / staging / development

- status，text，可選：active / inactive

- created_at，timestamp

需求：

- 每個 site 可有多個 allowed_domains

- draft 狀態允許測試網域

- active 狀態只允許正式網域與白名單

- suspended / cancelled 狀態不顯示有效內容

4. plans

用途：管理方案與額度。

欄位：

- plan_id，uuid，primary key

- plan_name，text

- lead_limit_monthly，integer

- email_limit_monthly，integer

- ai_rewrite_limit_monthly，integer

- faq_update_quota_monthly，integer

- form_limit，integer

- client_login_enabled，boolean

- report_view_enabled，boolean

- self_manage_enabled，boolean

- created_at，timestamp

請預設建立幾個方案：

- 基礎代維運版

- AEO Growth

- Pro 營運版

- 自主管理版

- 企業版

5. subscriptions

用途：管理每個客戶 / 網站目前使用的方案。

欄位：

- subscription_id，uuid，primary key

- customer_id，uuid，foreign key

- site_id，uuid，foreign key

- plan_id，uuid，foreign key

- billing_mode，text，manual / future_online

- billing_status，text，trial / active / past_due / suspended / cancelled

- start_date，date

- renewal_date，date

- notes，text

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

第一版不接金流。
付款、續約、報價、開通由 LOHAShare 人工處理。

6. forms

用途：管理表單。

欄位：

- form_id，uuid，primary key

- site_id，uuid，foreign key

- form_name，text

- form_type，text，可選：contact / consultation / event / download / other

- fields_config，jsonb

- custom_fields_config，jsonb

- success_message，text

- status，text，active / inactive

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

表單欄位策略：

第一版採用「固定欄位 + 少量自訂欄位」。

標準欄位：

- 姓名

- 電話

- Email

- 公司名稱

- 需求類型

- 留言內容

- 同意隱私權政策

可選欄位：

- 預算區間

- 預計開始時間

- 是否已有網站

- 想諮詢的服務

- 報名場次

- 參與人數

自訂欄位：

- 每個表單最多 1～3 個

- v1 先支援文字欄位與下拉選單

- 不做檔案上傳

- 不做複雜條件邏輯

- 不做多頁表單

7. leads

用途：管理網站表單送出的名單。

欄位：

- lead_id，uuid，primary key

- form_id，uuid，foreign key

- site_id，uuid，foreign key

- customer_id，uuid，foreign key

- name，text

- phone，text

- email，text

- company_name，text

- need_type，text

- message，text

- custom_fields，jsonb

- source_url，text

- source_domain，text

- referral_code，text

- utm_source，text

- utm_medium，text

- utm_campaign，text

- status，text，新名單 / 已聯絡 / 已約談 / 已報價 / 已成交 / 暫緩 / 無效

- notes，text

- ai_summary，text，保留未來 AI 名單摘要

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

8. lead_notes

用途：記錄名單追蹤備註。

欄位：

- note_id，uuid，primary key

- lead_id，uuid，foreign key

- note，text

- created_by，uuid 或 text

- created_at，timestamp

9. faqs

用途：管理 FAQ / AEO 問答。

欄位：

- faq_id，uuid，primary key

- site_id，uuid，foreign key

- customer_id，uuid，foreign key

- page_key，text

- question，text

- raw_answer，text

- short_answer，text

- long_answer，text

- category，text

- sort_order，integer

- schema_json，jsonb

- status，text，draft / review / published / inactive

- updated_this_month，boolean

- update_notes，text

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

FAQ 由 LOHAShare 內部管理。
客戶第一版不可直接編輯，但保留未來唯讀查看架構。

FAQ 素材來源可能包含：

- 客戶訪談

- LINE 對話

- 老闆口述

- 客戶服務紀錄

- 表單問題

- Google Ads 搜尋詞

- 客戶現場常見問題

- 業務問答紀錄

10. widgets

用途：管理可嵌入網站的 iframe / JS embed 模組。

欄位：

- widget_id，uuid，primary key

- site_id，uuid，foreign key

- widget_type，text，form / faq

- related_id，uuid

- embed_mode，text，iframe / js

- public_key，text

- style_template，text

- brand_color，text

- status，text，active / inactive

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

11. notification_settings

用途：管理表單送出後的通知設定。

欄位：

- notification_setting_id，uuid，primary key

- form_id，uuid，foreign key

- site_id，uuid，foreign key

- email_enabled，boolean

- notify_lohashare，boolean

- recipients，jsonb

- subject_template，text

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

v1 做通知架構，但只啟用 Email。
未來保留 LINE / Webhook / Google Sheet。

12. notification_logs

用途：記錄通知發送狀態。

欄位：

- notification_log_id，uuid，primary key

- lead_id，uuid，foreign key

- form_id，uuid，foreign key

- site_id，uuid，foreign key

- notification_type，text，email / line / webhook

- recipient，text

- status，text，sent / failed / skipped

- error_message，text

- sent_at，timestamp

13. usage_logs

用途：記錄 widget 載入、送出、錯誤與未授權使用。

欄位：

- log_id，uuid，primary key

- site_id，uuid，foreign key

- widget_id，uuid，foreign key

- event_type，text，view / submit / error / unauthorized

- source_domain，text

- source_url，text

- ip_hash，text

- user_agent，text

- created_at，timestamp

14. monthly_usage

用途：記錄每月使用量。

欄位：

- usage_id，uuid，primary key

- site_id，uuid，foreign key

- customer_id，uuid，foreign key

- year_month，text，例如 2026-05

- lead_count，integer

- email_sent_count，integer

- ai_rewrite_count，integer

- faq_updated_count，integer

- created_at，timestamp

- updated_at，timestamp

五、後台頁面需求

請建立以下後台頁面。

1. Dashboard

顯示：

- 客戶總數

- 啟用網站數

- 本月新增名單數

- 本月 Email 通知數

- 本月 FAQ 更新數

- 本月 AI 改寫次數

- 方案即將續約提醒

- 超量警告

- 未授權網域載入警告

2. Customers 客戶管理

功能：

- 客戶列表

- 新增客戶

- 編輯客戶

- 查看客戶狀態

- 查看該客戶的網站

- 查看該客戶的方案

3. Sites 網站管理

功能：

- 網站列表

- 新增網站

- 編輯網站

- 設定平台類型

- 設定正式網域

- 設定網站狀態

- 管理 allowed_domains

- 啟用 / 停用模組

4. Plans & Subscriptions 方案與額度

功能：

- 查看方案

- 建立 / 編輯方案

- 為網站套用方案

- 設定 billing_status

- 設定 start_date / renewal_date

- 設定名單上限

- 設定 Email 通知上限

- 設定 AI 改寫上限

- 設定 FAQ 更新題數

- 設定是否開放客戶登入 / 報表檢視 / 自主管理

v1 不接金流。

5. Forms 表單管理

功能：

- 表單列表

- 新增表單

- 編輯表單

- 選擇所屬網站

- 設定表單類型

- 開關標準欄位

- 設定 1～3 個自訂欄位

- 設定成功訊息

- 啟用 / 停用表單

- 產生 iframe code

- 連到通知設定

6. Leads 名單管理

功能：

- 名單列表

- 依網站篩選

- 依表單篩選

- 依狀態篩選

- 依日期篩選

- 依關鍵字搜尋

- 查看名單詳情

- 修改名單狀態

- 新增備註

- 查看來源 URL / UTM / referral_code

- 匯出 CSV

v1 不做完整 CRM，但保留未來欄位。

7. FAQ / AEO 管理

功能：

- FAQ 列表

- 依網站篩選

- 依頁面篩選

- 新增 FAQ

- 編輯 FAQ

- 狀態管理：draft / review / published / inactive

- 輸入 raw_answer

- 按鈕：AI 改寫為 AEO 友善回答

- 產生 short_answer

- 產生 long_answer

- 產生 FAQ Schema 草稿

- 設定本月是否更新

- 更新備註

- 產生 FAQ iframe code

- 規劃 JS embed code 欄位

8. Notifications 通知設定

功能：

- 依表單設定 Email 通知

- 啟用 / 停用 Email

- 設定多位收件者

- 設定是否通知 LOHAShare

- 設定信件標題模板

- 查看 notification_logs

- 顯示通知成功 / 失敗

v1 只啟用 Email，但資料架構保留 LINE / Webhook。

9. Widgets 嵌入碼管理

功能：

- 查看所有 widgets

- 建立 form widget

- 建立 faq widget

- 選擇 iframe / js embed mode

- 選擇樣式模板

- 設定品牌主色

- 產生 embed code

- 查看 widget 狀態

- 查看載入紀錄

- 查看未授權使用紀錄

10. Usage 使用量

功能：

- 每月名單數

- Email 寄送數

- AI 改寫數

- FAQ 更新數

- 與方案額度比較

- 超量提醒

- 每月使用量表

11. Monthly Report 月報草稿

功能：

- 選擇網站與月份

- 產生 AI 月報草稿

- 月報內容包含：

  - 本月新增名單數

  - 本月 FAQ 新增 / 更新題數

  - 本月 Email 通知數

  - 本月 AEO 維運摘要

  - 下月建議行動

  - 可回報客戶的成果文字

- 月報草稿可複製

- v1 不需輸出 PDF

六、前台嵌入頁需求

1. 表單 iframe 頁 /embed/form

需求：

- 根據 site_id 與 form_id 載入表單

- 檢查網站狀態

- 檢查 allowed_domains

- 檢查 subscription 狀態

- 顯示表單

- 送出後寫入 leads

- 送出後建立 usage_logs

- 送出後發送 Email 通知

- 送出後更新 monthly_usage

- 顯示成功訊息

如果未授權或停用：

顯示：

此模組尚未啟用，請聯絡 LOHAShare。

2. FAQ iframe 頁 /embed/faq

需求：

- 根據 site_id 載入 published FAQ

- 檢查網站狀態

- 檢查 allowed_domains

- 檢查 subscription 狀態

- 顯示 FAQ

- 支援樣式模板

- 支援品牌主色

- RWD

- 記錄 usage_logs

3. FAQ JS embed 備援規劃

請保留未來 JS embed 的結構，但 v1 可以先不完整實作。

未來格式：

<div
  id="lohashare-faq"
  data-site-id="SITE_ID"
  data-widget-id="WIDGET_ID">
</div>
<script src="https://app.lohashare.com/embed/faq-widget.js"></script>

七、樣式需求

v1 需要提供 2～3 種樣式模板：

- 標準白底版

- LOHAShare 橘色版

- 簡潔卡片版

每個 widget 可設定：

- style_template

- brand_color

- 按鈕色

- 標題色

- 圓角程度

- 是否顯示 Powered by LOHAShare

Powered by LOHAShare 可作為方案差異：

- 基礎方案顯示

- 高階方案可隱藏

- 企業版可客製

八、授權與防盜規則

請實作以下邏輯：

- 每個網站可設定多個 allowed_domains

- site 狀態為 draft 時，允許測試網域

- site 狀態為 active 時，只允許正式網域與白名單

- site 狀態為 suspended / cancelled 時，不顯示有效內容

- 每次 iframe / embed 載入都記錄 usage_logs

- 未授權來源記錄 unauthorized

- 未授權時前台顯示停用訊息

- 後台 Dashboard 顯示未授權使用警告

九、通知功能需求

v1 做通知架構，但只啟用 Email。

當 lead 建立成功後：

- 讀取 notification_settings

- 若 email_enabled = true，寄送通知

- 通知收件者包含 recipients

- 若 notify_lohashare = true，加入 LOHAShare 內部通知信箱

- 建立 notification_logs

- 成功狀態為 sent

- 失敗狀態為 failed，並記錄 error_message

- 更新 monthly_usage.email_sent_count

Email 內容需包含：

- 表單名稱

- 網站名稱

- 客戶姓名

- 電話

- Email

- 公司名稱

- 需求類型

- 留言內容

- 自訂欄位

- 來源頁面

- referral_code

- UTM

- 送出時間

- 後台查看連結

十、AI 功能需求

1. AI FAQ 改寫

在 FAQ 編輯頁提供按鈕：

AI 改寫為 AEO 友善回答

輸入：

- question

- raw_answer

- site context，可選

- service context，可選

輸出：

- short_answer

- long_answer

- schema_json

- 建議分類

- 更新備註草稿

要求：

- AI 內容需人工確認後才可發布

- 不要自動覆蓋原文

- 保留 raw_answer

2. AI 月報草稿

在 Monthly Report 頁提供按鈕：

產生本月月報草稿

根據：

- lead_count

- email_sent_count

- ai_rewrite_count

- faq_updated_count

- FAQ 更新紀錄

- 名單狀態統計

- 本月備註

輸出：

- 本月服務摘要

- 本月名單摘要

- 本月 FAQ/AEO 維運摘要

- 下月建議行動

- 可給客戶看的月報文字

十一、方案與額度控管

v1 不接金流，但必須能做方案與額度控管。

請支援：

- 設定方案

- 設定訂閱狀態

- 設定啟用模組

- 設定名單上限

- 設定 Email 通知上限

- 設定 AI 改寫上限

- 設定 FAQ 更新題數

- 記錄 monthly_usage

- 超量時在後台顯示警告

- 可手動暫停客戶

- 暫停後前台 widget 不顯示有效內容

v1 不做：

- 線上刷卡

- 自動扣款

- 自動發票

- 自助升級

- 付款失敗自動催收

十二、成功驗收條件

MVP 完成時，必須能做到以下流程：

流程一：表單名單流程

- LOHAShare Admin 建立客戶

- 建立網站

- 設定 allowed_domains

- 建立方案與訂閱狀態

- 建立表單

- 設定 Email 通知

- 產生 iframe code

- 將 iframe code 貼到 Oasis HTML Widget

- 訪客送出表單

- leads 後台出現新名單

- Email 通知成功送出

- notification_logs 有紀錄

- monthly_usage 有更新

- 可修改名單狀態

- 可新增備註

- 可匯出 CSV

流程二：FAQ / AEO 流程

- LOHAShare Admin 建立 FAQ

- 輸入 question 與 raw_answer

- 點擊 AI 改寫

- 產生 short_answer 與 long_answer

- 產生 schema_json 草稿

- 人工確認後標記為 published

- 產生 FAQ iframe code

- 貼到 Oasis HTML Widget

- 前台顯示 FAQ

- usage_logs 有紀錄

- monthly_usage.faq_updated_count 有更新

流程三：方案與額度流程

- 建立方案

- 為網站套用方案

- 設定 billing_status

- 設定使用額度

- 使用量增加後進入 monthly_usage

- 超過額度時 Dashboard 顯示警告

- billing_status 改為 suspended 時，前台 widget 不顯示有效內容

流程四：月報流程

- 選擇網站與月份

- 系統統計當月名單、通知、FAQ、AI 改寫

- 點擊產生 AI 月報草稿

- 產出可複製的月報文字

- 月報可用於向客戶說明每月服務價值

十三、設計風格

請採用 LOHAShare 品牌感：

- 主色：#FF8405

- 風格：簡潔、專業、友善科技感

- 介面：乾淨、清楚、管理後台感

- 可用卡片式 Dashboard

- 表格清楚可篩選

- 按鈕明顯

- 避免過度花俏

語言：

- 後台介面以繁體中文為主

- 可保留英文欄位名稱作為技術識別

- 狀態名稱建議繁中顯示

十四、請優先完成的開發順序

請依序完成，不要一次做太多額外功能：

Phase 1：資料表與登入

- Supabase 連接

- 資料表

- Auth

- LOHAShare Admin 登入

Phase 2：客戶 / 網站 / 方案

- customers

- sites

- allowed_domains

- plans

- subscriptions

Phase 3：表單 / 名單 / Email 通知

- forms

- leads

- lead_notes

- notification_settings

- notification_logs

- iframe form

- email notification

Phase 4：FAQ / AEO / AI 改寫

- faqs

- AI FAQ rewrite

- FAQ iframe

- schema_json

Phase 5：使用量與月報

- usage_logs

- monthly_usage

- usage dashboard

- AI monthly report draft

Phase 6：嵌入碼與樣式

- widgets

- iframe code generator

- style templates

- brand color

- FAQ JS embed reserved structure

十五、重要限制

請不要在第一版加入以下功能：

- 完整客戶自助註冊

- 完整金流訂閱

- 完整 CRM

- 完整活動報名系統

- 完整 Referral 分潤

- 完整 LINE OA 串接

- 完整 Google Business Profile 串接

- 完整 Search Console 串接

- 拖拉式頁面編輯器

- 自製 CMS

- 自動建立 Duda / Oasis 頁面

請保持 MVP 聚焦。

十六、第一版最重要的成果

請讓我可以完成以下 Demo：

我在 LOHAShare AI Console 建立一個客戶與網站，建立一個表單，產生 iframe code，貼到 Oasis HTML Widget。訪客填表後，名單進入後台，Email 通知寄出，使用量被記錄。接著我建立 FAQ，使用 AI 改寫成 AEO 友善回答，產生 FAQ iframe，貼到 Oasis 頁面，並能產生 AI 月報草稿，說明這個月的 AEO 維運成果。

下一步建議

您接下來可以做兩件事：

- 先把這份提示詞貼到 Lovable，讓它建立第一版專案。

- 若 Lovable 開始詢問資料表、權限、API 或畫面細節，請把它的問題貼回來，我再幫您逐題整理回覆。

我建議您先不要要求 Lovable 一次完成所有 Phase，而是先讓它建立 Phase 1～Phase 3：登入、客戶/網站/方案、表單/名單/Email 通知。