LOHAShare AI Platform

Email Delivery Incident & Troubleshooting Log

Email accepted / sent 但收件端未顯示之事件紀錄與排錯筆記

版本：v0.1｜產出日：2026-05-30

# 1. Incident 基本資料

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| Incident 名稱 | Email accepted / sent but inbox visibility pending |
| 關聯模組 | Email Notification Module |
| 關聯產品 | Nexus Lead Ops / LOHAShare AI Business Website Operation Console |
| 嚴重程度 | High |
| 狀態 | Pending External |
| 影響範圍 | Gmail、Zoho、Yahoo 等收件端未看到測試信 |
| 目前處理策略 | 凍結現有 Email 技術主線，等待 Lovable / Mailgun Support 排查 |
| 建立日期 | 2026-05-30 |

# 2. 事件描述

系統端或 provider 端顯示表單通知信已進入 sent / accepted 狀態，但實際收件端未收到或未顯示。由於此問題可能涉及第三方 provider delivery、收件端 filtering、新網域聲譽、DNS 設定、suppression list 或 delivery event 判讀，因此目前不應任意更換 provider 或改動既有 pipeline。

# 3. 初步排查矩陣

| 排查項目 | 目前狀態 | 說明 / 待補 |
| --- | --- | --- |
| Supabase / queue 是否產生通知任務 | 待補 | 確認 process-email-queue 或 notification queue 是否正常產生任務。 |
| Provider 是否接受請求 | 已知為 sent / accepted | 但 accepted 不等於 Inbox delivered。 |
| Delivery event 是否包含 delivered | 待 Support 確認 | 需取得 delivered / deferred / bounced / dropped / suppressed。 |
| DNS：SPF / DKIM / DMARC | 待補 | 需確認 notify 子網域或寄件網域設定。 |
| Return-Path / Tracking domain | 待補 | 若 provider 需要 CNAME 或 TXT，需確認。 |
| 收件端 spam / quarantine | 待補 | Gmail、Yahoo、Zoho 需分別測試。 |
| 新網域 reputation / warm-up | 待評估 | 若子網域很新，可能影響 inbox placement。 |
| Suppression / bounce list | 待 Support 確認 | 若收件者曾 bounce，可能被 provider 跳過。 |

# 4. 暫時凍結規則

不更換正式 provider 作為主線。

不調整 notify.lohashare.com DNS delegation。

不大幅修改 queue、dispatch 或 notification log 結構。

可進行產品規格、文件治理、Support KB、Referral 架構與商品化規劃。

# 5. 解決後需要補齊的欄位

| 欄位 | 待填內容 |
| --- | --- |
| Root Cause | 問題根因，例如 DNS、provider、suppression、recipient filtering、code bug、queue bug。 |
| Final Fix | 實際修正方法。 |
| Verification Result | Gmail、Zoho、Yahoo、Outlook 等重測結果。 |
| Preventive Action | 避免再發生措施。 |
| Documents Updated | Support Log、Known Issues FAQ、SOP、Module Spec、Architecture Governance。 |

# 6. Incident 狀態定義

| 狀態 | 定義 |
| --- | --- |
| Open | 問題仍在內部排查。 |
| Pending External | 等待外部平台或 provider 回覆。 |
| Mitigated | 已有臨時緩解方案，但未完成根因修復。 |
| Resolved | 已確認根因並修復。 |
| Closed | 已完成回寫文件、FAQ、SOP 與交接。 |