Email Delivery Incident and Troubleshooting Log

v0.2｜新增週末應急與 fallback 排查軌

版本：v0.2｜狀態：Active Incident / Pending External

| 文件日期 | 2026-05-30 |
| --- | --- |
| 管理原則 | 不覆蓋舊版；以新增版本與索引連結方式管理 |
| 關聯主軸 | LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD / Nexus Lead Ops / Email Notification Module |
| 建議放置 | 04_Support_Knowledge_Base/Email_Delivery_Support_Log/ |

# 1. Incident 分類

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 事件名稱 | Lovable / Mailgun Email accepted but inbox not visible |
| 嚴重程度 | Sev 2：名單可能有存入，但 Email 通知不可確認 |
| 關聯模組 | Email Notification Module / Lead Console |
| 目前狀態 | Pending External + Backup Planning |
| 主要風險 | Support 延遲造成正式營運不可接受的等待時間 |

# 2. 已確認與待確認

| 類別 | 項目 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 已確認 | Provider 或系統端出現 sent / accepted 訊號 | 已知 |
| 待確認 | Gmail / Zoho / Yahoo 是否為 spam、quarantine、deferred | 待查 |
| 待確認 | Mailgun event log 是否有 delivered / bounced / suppressed | 待 Support |
| 待確認 | DNS、SPF、DKIM、DMARC、Return-Path 是否完整且穩定 | 需持續驗證 |
| 待建立 | Fallback provider POC | Planning |

# 3. 排查軌道

保留 Lovable 主線等待 Support。

建立 Replit Email Provider Test Console POC。

以同一收件端測試不同 provider。

將結果回寫 Risk Register 與 Known Issues FAQ。

確認是否需要將 Email Notification Module 改成 provider adapter。

# 4. 下一步

完成 fallback provider 候選比較。

定義 admin test send 與 manual resend 功能。

整理 Weekend Emergency Playbook 實際演練結果。

下次 incident 回顧後更新為 v0.3。