LOHAShare AI Platform Root Folder Reorganization Release Note v0.1

Phase 1 Completion Release Note

日期：2026-06-01｜狀態：Draft for Review｜階段：Folder Reorganization Phase 1 Completion

# 一、Release Note 目的

本 Release Note 記錄 LOHAShare AI Platform Folder Reorganization Phase 1 的完成範圍、GitHub Actions 驗收狀態與後續建議。

# 二、本次完成項目

| 項目 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 01_Architecture_Governance 重整 | 完成 | 主題分類 + Current / 99_Archive，已通過自動化檢查 |
| 00_Index 重整 | 完成 | Current / 99_Archive，已通過自動化檢查 |
| 00_Main_PRD 重整 | 完成 | Current / 99_Archive / v2 Workspace，已通過自動化檢查 |
| 05_Developer_Prompts 重整 | 完成 | Prompt 類別 Current / 99_Archive，已通過自動化檢查 |
| docs-governance-check.yml v0.5 | 完成 | 納入上述四個重整節點檢查 |
| Docs Package | 完成 | 重整後可成功打包文件包 |

# 三、重要經驗與修正

BAT 在中文、空白、特殊符號檔名情境下不穩定，後續搬移腳本改以 PowerShell 為主。

GitHub Actions 檢查失敗不一定是壞事；若抓到主層殘留文件，代表治理規則正在發揮作用。

搬移工具與搬移對照表應封存至 07_Archive/Package_Export，不應留在正式資料夾主層。

# 四、下一步建議

暫停根目錄搬移，先確認本次更新包內容。

下一批再評估 02_Modules 與 04_Support_Knowledge_Base，但需採不同治理模型。

將 Phase 1 完成更新包放入對應 Current 與 Release Notes 位置後，commit / push 並重新跑 Docs Package。