LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD v1.3 — 平台模組藍圖與總控 Dashboard 更新版

版本：v1.3
狀態：基於 v1.2 需求釐清後版本之延伸更新
產品階段：MVP 規格定義完成後，進入平台化藍圖補強
開發策略：先完成 Lovable MVP，再逐步補強模組化平台能力
核心方向：Oasis 外部雲端後台 + 表單名單 + FAQ/AEO + Email 通知 + 方案額度控管 + 未來模組化 AI 商務營運總控台
版本定位：此版本不是重做 v1.2，而是在 v1.2 主 PRD 之上，新增「平台模組架構、總控 Dashboard、模組開發歷史管理規則」
基準版本：LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD v1.2 — 需求釐清後版本

0. 版本歷史演進表

0.1 主 PRD 版本歷史

| 版本 | 時間 | 狀態 | 產品階段 | 開發策略 | 核心方向 | 版本定位 | 增訂修改部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 初始規劃期 | 初版構想 | 產品方向建立 | 以 Oasis 外部後台補足網站營運能力 | 從一次性網站建置走向月費代維運 | 初始構想版 | 定義 AI 商務網站營運控制台的基本方向 |
| v1.1 | 需求整理期 | 需求展開 | MVP 規格前置 | 拆解客戶、網站、表單、FAQ、Email、方案等模組 | 形成可交給 Lovable 開發的產品雛形 | 需求整理版 | 補充模組、角色、資料表、Roadmap |
| v1.2 | 2026-05-28 | 需求釐清完成 | MVP 規格定義 | 先完成 Lovable MVP，再逐步正式部署 | Oasis 外部雲端後台 + 表單名單 + FAQ/AEO + Email 通知 + 方案額度控管 | 需求釐清後版本 | 明確定義產品名稱、定位、不是什麼、MVP 範圍、資料表、部署策略、收費方案、Roadmap |
| v1.3 | 2026-05-30 | 本次更新版 | 平台化藍圖補強 | 在不改變 v1.2 MVP 主軸下，補入未來平台模組與總控 Dashboard | 由 AI Lead & AEO Console 擴展為 LOHAShare AI 商務營運控制台 | 平台模組藍圖與 Dashboard 更新版 | 新增模組中心、總控 Dashboard、模組開發歷史管理規則、主軸與分支文件層級 |

0.2 主 PRD 與模組分支的區分規則

為避免後續混淆，從 v1.3 起，本文件採用以下文件層級：

A. 主 PRD

主 PRD 只有一條主線：

LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD

它定義的是整個平台的：

- 產品定位

- 商業目的

- 使用者角色

- 核心模組

- 資料架構

- 收費策略

- Roadmap

- 未來平台化方向

B. 模組 PRD / 子系統文件

以下文件屬於主 PRD 下的模組或分支，不可取代主 PRD：

- 表單名單模組 / Lead Console PRD

- Email 通知模組 PRD

- AI FAQ / AEO 模組 PRD

- 預約模組 PRD

- Referral 模組 PRD

- GBP 模組 PRD

- Landing Page 模組 PRD

- AI 提案模組 PRD

- AI 報表模組 PRD

- 授權碼模組 PRD

- 總控 Dashboard 模組 PRD

C. 實作與交付文件

以下文件是開發過程文件，不是主 PRD：

- Lovable Build Plan

- Replit Prompt

- Claude Prompt

- Security Fix Plan

- E2E 驗收報告

- MVP 驗收報告

- 內部操作手冊

- Support Ticket

- Email Delivery Debug Report

- ZeptoMail Fallback 評估

1. v1.3 更新目的

v1.2 已經確認第一版 MVP 的主軸：

LOHAShare 內部使用的 AI AEO 與名單營運後台，用來支撐既有 Oasis 網站客戶的月費代維運服務。

v1.3 的目的不是推翻 v1.2，而是補充：

- 未來平台模組化能力。

- 總控 Dashboard 的長期規劃。

- 模組開發進度與版本歷史管理方式。

- 主 PRD 與子模組 PRD 的分層。

- 避免把 Lead Console / Email Delivery 等分支誤認為主 PRD。

2. 產品最新定位

2.1 產品名稱

中文名稱：

LOHAShare AI 商務網站營運控制台

MVP 名稱：

LOHAShare AI Lead & AEO Console v1

英文暫名：

LOHAShare AI Business Website Operation Console

簡稱：

LOHAShare AI Console

2.2 一句話定位

LOHAShare AI 商務網站營運控制台，是一套建立在 Oasis / Duda 外部的雲端後台，透過 iframe、HTML Widget、JS embed、外部資料庫與 AI API，協助 LOHAShare 內部管理網站名單、FAQ/AEO、Email 通知、來源追蹤、方案額度與月費代維運服務，讓網站從一次性建置服務升級為可持續收月費的 AI 行銷營運系統。

2.3 v1.3 補充定位

在 v1.2 的基礎上，v1.3 進一步確認：

本平台未來不只是單一 Lead 工具，也不只是 FAQ 工具，而是 LOHAShare 自己的 AI 商務管理後台。

它未來會逐步形成：

- 模組中心

- 總控 Dashboard

- 客戶 / 網站 / 名單 / FAQ / 預約 / Referral / GBP / 提案 / 報表 / 授權碼的統一管理層

- 統計分析中心

- 銷售績效追蹤中心

- 聯合營業處營運與授權管理中心

- 未來 SaaS 化與月費服務交付基礎

3. 產品不是什麼

延續 v1.2，第一版不做以下事情：

- 不取代 Oasis / Duda。

- 不做 Wix / Duda 類型完整 CMS。

- 不做拖拉式網站編輯器。

- 不直接修改 Oasis 後台。

- 不依賴 Duda / Oasis API。

- 不做完整白牌網站平台。

- 不做完整 SaaS 自助開通。

- 不做完整預約系統。

- 不做完整 CRM。

- 不做完整聯盟分潤結算。

- 不做完整金流訂閱扣款。

- 不做自動發票。

- 不做 Search Console / Google Business Profile 深度 API 串接。

v1.3 追加說明：

- 不把任何單一模組視為整個平台。

- 不把 Lead Console 誤認為主 PRD。

- 不把 Email Delivery Debug 視為主產品階段。

- 不把 Referral、AEO、GBP、Landing Page 等獨立模組進度混入主版本號。

4. 產品核心目的

4.1 商業目的

本產品要解決 LOHAShare 網站服務目前的商業問題：

- 網站做完後，缺乏持續收月費的理由。

- 客戶表單名單散落在 Email、LINE、Google Sheet，後續追蹤不清楚。

- AEO / FAQ 常被客戶視為一次性建置，而不是持續服務。

- Oasis 雖能做網站，但 LOHAShare 不容易掌握後續營運資料。

- 既有客戶需要一個「網站做完後還能持續優化」的服務理由。

- 像十方光合這類已做過一次性 FAQ/AEO 的客戶，需要轉化成每月維運服務。

- 未來若要發展聯合營業處、Referral、AI 顧問服務，需要自己的控制台與資料層。

4.2 第一版成功閉環

v1 的最小成功閉環是：

表單進名單 → Email 通知 → 名單狀態追蹤 → FAQ/AEO 更新 → AI 月報草稿 → 方案額度控管 → 可向客戶說明月費價值。

這樣才不是只做一個工具，而是形成：

AI 行銷營運系統 + AI 商務流程系統 + 月費服務交付後台。

5. 平台模組藍圖

v1.3 新增完整模組藍圖如下。

| 模組 | 用途 | 主 PRD 關係 | 優先順序 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI FAQ / AEO 模組 | 產生 FAQ、Schema、AEO 內容 | v1 MVP 核心模組之一 | 高 |
| 表單名單模組 | 收集潛在客戶、分類、追蹤 | v1 MVP 核心模組之一 | 高 |
| Email 通知模組 | 名單送出後通知 LOHAShare / 客戶 / 指定人員 | v1 MVP 核心模組之一 | 高 |
| 預約模組 | 活動、顧問、課程、服務預約 | v2 / 後續模組 | 中 |
| Referral 模組 | 推薦碼、推薦連結、分潤來源 | v3 / 聯合營業處模組 | 高 |
| GBP 模組 | 管理 Google 商家資訊、評論、預約連結 | v4 / AI 商務流程系統 | 中 |
| Landing Page 模組 | 快速生成活動頁、招商頁、說明會頁 | v2 / v4 可納入 | 中 |
| AI 提案模組 | 根據客戶需求產出提案草稿 | v4 / AI 商務流程系統 | 高 |
| AI 報表模組 | 產生月報、成效摘要、改善建議 | v1 月報草稿起步，v4 強化 | 高 |
| 授權碼模組 | 管理聯合營業處夥伴權限 | v3 / Referral 與聯合營業處模組 | 高 |
| 總控 Dashboard | 顯示所有模組、統計、績效、使用量、營運狀態 | v5 SaaS 化與平台化核心 | 高 |

6. 模組說明

6.1 AI FAQ / AEO 模組

用途：

- 產生 FAQ

- 產生 Schema

- 產生 AEO 友善短回答

- 產生詳細回答

- 支援每月更新

- 支援 AI 月報草稿

- 支撐 AEO 月費服務

狀態：

- 已在 v1.2 定義為 MVP 必做模組

- 實作尚未完成

- 應在 Lead Console 基礎功能穩定後進入 Phase 4

6.2 表單名單模組

用途：

- 收集潛在客戶

- 管理表單

- 管理名單

- 名單狀態追蹤

- 備註

- 來源追蹤

- referral_code / UTM 欄位保留

- CSV 匯出

狀態：

- 已作為目前 Lovable MVP 的主要實作模組

- 屬於主 PRD v1 的核心落地模組

- 相關技術進度應記錄在「表單名單模組版本歷史」中，而不是主 PRD 版本中

6.3 Email 通知模組

用途：

- 表單送出後通知指定人員

- 通知 LOHAShare 內部

- 記錄 notification_logs

- 納入方案額度

- 未來延伸每日摘要、週報、LINE OA、Webhook、Google Sheet

狀態：

- 已進入 Lovable Phase 3d-2 實作

- 目前狀態為： Email provider send completed；Inbox visibility pending

- 已送 Lovable Support 查 Mailgun backend event

- 不應將 Email Debug 狀態升級為主 PRD 新版本

6.4 預約模組

用途：

- 活動預約

- 顧問預約

- 課程預約

- 服務預約

- 名額管理

- 報名狀態

- 報到狀態

狀態：

- v1 不做完整預約系統

- 可納入 v2 或 Phase 6

- 與活動報名模組、顧問服務模組、GBP 預約連結整合有關

6.5 Referral 模組

用途：

- 推薦碼

- 推薦連結

- QR Code

- 推薦來源追蹤

- 成交來源

- 合夥人貢獻

- 分潤來源

- 聯合營業處通路管理

狀態：

- v1 保留 referral_code 欄位

- 完整功能不在 v1

- 應納入 v3：Referral / 聯合營業處模組

6.6 GBP 模組

用途：

- 管理 Google 商家資訊

- 管理評論

- 管理預約連結

- 未來串接 GBP 評論 / 預約 / 商家資料

- 可支援 SBIR 或創新服務包裝

狀態：

- v1 不做深度 Google Business Profile API 串接

- v4 可做輕量串接

- 未來可獨立成 GBP Center

6.7 Landing Page 模組

用途：

- 快速生成活動頁

- 招商頁

- 說明會頁

- 顧問服務頁

- 表單與 Referral link 整合

- 導流到 Lead Console

狀態：

- v1 尚未做

- 可在活動 / 報名模組或 AI 商務流程系統階段納入

- 與表單名單模組高度相關

6.8 AI 提案模組

用途：

- 根據客戶需求產出提案草稿

- 產生報價初稿

- 產生服務範圍

- 產生顧問建議

- 提升 LOHAShare 顧問服務交付效率

狀態：

- v1 不做

- 可納入 v4：AI 商務流程系統

- 未來與 AI 報表、客戶需求分析、CRM 資料結合

6.9 AI 報表模組

用途：

- 產生月報

- 產生成效摘要

- 產生改善建議

- 彙整名單、FAQ、AI 改寫、Email 通知、來源資料

- 支撐月費代維運服務

狀態：

- v1 做 AI 月報草稿

- v1.5 強化月報與名單摘要

- v4 可升級為 AI Report Studio

6.10 授權碼模組

用途：

- 管理聯合營業處夥伴權限

- 管理夥伴授權碼

- 控制可用模組

- 管理 free / paid / core 權限

- 與 Referral、Partner Dashboard、S2B2C 模式整合

狀態：

- v1 不做完整授權碼模組

- v3 / Referral 模組階段納入

- 可連接聯合營業處平台策略

7. 未來總控 Dashboard 規劃

7.1 是否適合納入未來規劃

適合。

總控 Dashboard 應作為未來平台化階段的重要模組，而不是 v1 MVP 的立即範圍。

它的角色是：

LOHAShare AI 商務網站營運控制台的首頁與營運指揮中心。

7.2 Dashboard 可顯示的內容

未來 Dashboard 可包含：

A. 模組總覽

- 已啟用模組

- 未啟用模組

- 即將推出模組

- 模組健康狀態

- 模組使用量

- 模組錯誤狀態

B. 客戶與網站總覽

- 客戶數

- 網站數

- active / trial / suspended / cancelled

- 平台類型統計：Oasis / WordPress / Lovable / Replit / 其他

- 方案分布

C. 表單名單統計

- 本月名單數

- 各網站名單數

- 各表單轉換數

- 名單狀態分布

- 新名單 / 已聯絡 / 已約談 / 已報價 / 已成交

- referral_code / UTM 來源統計

D. FAQ / AEO 統計

- FAQ 題數

- 本月新增題數

- 本月更新題數

- 已發布 / 草稿 / 待審核

- Schema 產出數

- AI 改寫次數

E. 通知狀態

- Email sent / failed / skipped

- Inbox delivery pending

- 通知失敗警示

- Email 額度使用量

- 未來 LINE / Webhook / Google Sheet 狀態

F. 預約與活動

- 活動數

- 報名數

- 名額使用率

- 報到率

- 顧問預約數

- 課程預約數

G. Referral 與聯合營業處

- Referral link 數

- 推薦來源

- 合夥人貢獻

- 成交歸因

- 分潤待結算

- 授權碼狀態

H. 銷售績效

- 建置費收入

- 月費收入

- MRR

- ARR

- 續約率

- 流失客戶

- 方案升級

- 成交率

I. AI 交付成果

- AI 提案數

- AI 月報數

- AI FAQ 改寫數

- AI 建議採用率

- 客戶需求摘要

J. 系統健康

- API 狀態

- Embed 載入狀態

- 授權網域錯誤

- Email provider 狀態

- 使用量超限

- Security warning

- 最近錯誤紀錄

7.3 Dashboard 的階段定位

Dashboard 不應列入 v1 MVP 必做。

建議定位如下：

| 階段 | Dashboard 形式 |
| --- | --- |
| v1 | 各模組頁面內的基本統計 |
| v1.5 | 月報與名單摘要統計 |
| v2 | 活動 / 報名統計加入 |
| v3 | Referral / Partner 統計加入 |
| v4 | AI 提案 / AI 報表統計加入 |
| v5 | 正式總控 Dashboard / 模組中心 / SaaS 管理中心 |

8. 模組開發進度與版本歷史管理規則

從 v1.3 開始，每一個模組若進入開發，都必須有獨立版本歷史，不得混入主 PRD 版本。

8.1 模組版本歷史格式

每個模組需建立自己的版本表：

| 模組 | 版本 | 時間 | 狀態 | 產品階段 | 開發策略 | 核心方向 | 版本定位 | 增訂修改部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2 模組狀態分類

模組狀態使用以下分類：

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| Concept | 概念中 |
| PRD Draft | PRD 草稿 |
| Planning | 開發規劃中 |
| Build | 開發中 |
| Preview Verified | Preview 驗證中 |
| Stable | 穩定版本 |
| Pending External | 等待外部因素 |
| Paused | 暫停 |
| Deprecated | 已棄用 |

8.3 目前模組進度總表

| 模組 | 目前狀態 | 目前版本 / 階段 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶 / 網站管理模組 | Build 已進行 | Lead Console MVP 內已實作 | 屬於 v1 MVP 基礎 |
| 表單名單模組 | Build 已進行 | Phase 3c Stable | 已完成主要表單與 Lead 功能 |
| Email 通知模組 | Pending External | Phase 3d-2 | Provider accepted，但 inbox visibility pending，等 Lovable Support |
| FAQ / AEO 模組 | Planning | Phase 4 待啟動 | v1 MVP 必做，但尚未實作 |
| AI FAQ 改寫 / 月報模組 | Planning | Phase 4 / v1.5 | 尚未實作 |
| 嵌入碼 / 授權網域模組 | 部分完成 | Lead Console MVP 內已實作 | 表單 iframe 已先行實作 |
| 方案與額度控管模組 | 部分完成 | v1 MVP 內已建立基礎 | 金流不做 |
| 預約模組 | Concept | v2 候選 | 不是 v1 |
| Referral 模組 | Concept / 規劃中 | v3 候選 | 與聯合營業處高度相關 |
| GBP 模組 | Concept | v4 候選 | 可連 SBIR / 創新案 |
| Landing Page 模組 | Concept | v2 / v4 候選 | 與活動與表單整合 |
| AI 提案模組 | Concept | v4 候選 | 顧問交付自動化 |
| AI 報表模組 | Planning | v1.5 / v4 | 月報草稿先做，完整報表後做 |
| 授權碼模組 | Concept / 已有外部專案經驗 | v3 候選 | 聯合營業處夥伴權限 |
| 總控 Dashboard | Concept | v5 候選 | 平台化與 SaaS 化核心 |

9. Roadmap 更新版

v1：AI Lead & AEO Console

核心：

- 客戶 / 網站管理

- 表單名單

- Email 通知

- FAQ/AEO

- AI FAQ 改寫

- AI 月報草稿

- iframe 嵌入

- FAQ JS embed 備援規劃

- 授權網域

- 方案額度控管

目前實作狀態：

- Lead Console 已先行實作

- Email 通知進入 provider accepted，但 inbox visibility pending

- FAQ/AEO 尚未進入主要 Build

v1.5：月報與名單摘要強化

新增：

- AI 名單摘要

- 每日 / 每週通知摘要

- 月報格式強化

- UTM 報表

- FAQ 更新歷程

- 未聯絡名單提醒

v2：活動 / 報名 / 預約模組

新增：

- 活動建立

- 報名表

- 名額管理

- 報名名單

- 報到狀態

- 顧問預約

- 課程預約

- 服務預約

- 活動成效

v3：Referral / 聯合營業處 / 授權碼模組

新增：

- 合作夥伴管理

- 授權碼管理

- referral code

- referral URL

- QR Code

- 推薦來源追蹤

- 成交狀態

- 合作夥伴後台

- 分潤來源

- 聯合營業處權限控管

v4：AI 商務流程系統

新增：

- AI 提案生成

- AI 客戶需求分析

- AI 行銷建議

- AI 報表 PDF

- LINE OA 通知

- Google Sheet 同步

- Webhook

- Google Business Profile 輕量串接

- Search Console 輕量串接

- Landing Page 快速生成

v5：正式 SaaS 化與總控 Dashboard

新增：

- 客戶自助開通

- 線上訂閱金流

- 自動續約

- 自動停用

- 客戶自主管理

- 使用量計費

- 多租戶完整權限

- console.lohashare.com

- embed.lohashare.com

- api.lohashare.com

- 模組中心

- 總控 Dashboard

- MRR / ARR

- Partner 貢獻

- 銷售績效分析

- 系統健康監控

10. 本次 v1.3 與 v1.2 的差異

| 項目 | v1.2 | v1.3 更新 |
| --- | --- | --- |
| 主定位 | AI AEO 與名單營運後台 | 保持不變，但補充未來 AI 商務管理後台方向 |
| MVP 範圍 | 表單名單、FAQ/AEO、Email、月報、額度 | 不擴大 MVP，但新增平台模組藍圖 |
| Roadmap | v1 到 v5 | 保留原 Roadmap，補入預約、Landing Page、授權碼、Dashboard 位置 |
| Dashboard | 未明確作為獨立未來模組 | 新增為 v5 平台化核心 |
| 模組管理 | 模組列在 MVP 與 Roadmap | 新增模組版本歷史與狀態管理規則 |
| 文件結構 | 主 PRD 直接描述模組 | 新增主軸 / 分支 / 實作文件分層 |
| Lead Console | 是 v1 的一部分 | 明確標記為表單名單模組的實作分支，不是主 PRD |
| Email Delivery | 是 Email 通知模組 | 明確標記為模組技術驗收問題，不影響主 PRD 版本號 |
| ZeptoMail / Mailgun | 未包含 | 列為 Email 模組的技術分支，不進主 PRD 主軸 |
| 授權碼 | Roadmap 中未明確獨立化 | 補充為 v3 聯合營業處 / Referral 關鍵模組 |

11. 本次不變更的內容

v1.3 不改變 v1.2 的以下核心原則：

- 第一版仍以 LOHAShare 內部代維運使用為主。

- 第一版仍保留未來客戶登入架構，但不公開客戶操作。

- 第一版仍不做完整 SaaS 自助開通。

- 第一版仍不接金流。

- 第一版仍不取代 Oasis / Duda。

- 第一版仍聚焦：

  - 表單名單

  - FAQ/AEO

  - Email 通知

  - AI 月報草稿

  - 方案額度控管

- 完整 Referral、預約、GBP、AI 提案、總控 Dashboard 都不進 v1 MVP 必做範圍。

12. 下一步建議

12.1 目前開發狀態

目前先不進 Phase 4，因為 Email 通知模組仍等待 Lovable Support 查 Mailgun backend event。

目前狀態：

Phase 3d-2 — Email provider send completed；Inbox visibility pending

處理策略：

- 不改程式

- 不重送

- 不 Publish / Update

- 不進 Phase 4

- 不建立 Phase 3d-2 Stable checkpoint

- 等 Lovable Support 回覆

- ZeptoMail fallback 暫不啟動

12.2 等待 Support 回覆後的分流

| Support 結果 | 下一步 |
| --- | --- |
| Mailgun deferred / temporary fail | 等待 retry / reputation warm-up |
| Mailgun dropped / rejected | 依 SMTP response 修正 sender / DNS / provider |
| Mailgun delivered 但 inbox 不可見 | 進一步查收件端規則 / reputation |
| Lovable 平台問題 | 等 Lovable 修或切換 provider |
| 無法提供清楚事件 | 評估 Phase 3d-2b ZeptoMail fallback |

12.3 後續 PRD 更新規則

未來所有更新必須採雙軌紀錄：

主 PRD 更新

只有當以下事項發生時，才更新主 PRD 版本：

- 產品定位改變

- MVP 範圍改變

- Roadmap 改變

- 商業模式改變

- 模組架構改變

- 權限策略改變

- 收費方案改變

- 部署策略改變

模組版本更新

以下事項只更新模組版本，不更新主 PRD 主版本：

- Email provider debug

- Lead Drawer 修正

- Forms CRUD 修正

- Security warning 修正

- allowed_domains 修正

- notification_logs 修正

- ZeptoMail adapter

- Replit / Lovable / Claude 實作指令

- E2E 驗收結果

13. v1.3 核心結論

v1.3 的核心結論是：

LOHAShare AI 商務網站營運控制台仍以 v1.2 為主 PRD 基準。

本次更新不是把 Lead Console 或 Email Delivery 升級成主產品，而是將未來平台模組化方向正式納入 PRD：

- AI FAQ / AEO

- 表單名單

- 預約

- Referral

- GBP

- Landing Page

- AI 提案

- AI 報表

- 授權碼

- 總控 Dashboard

未來平台將逐步形成：

LOHAShare 自己的 AI 商務管理後台。

此平台最終可以在同一個後台 Dashboard 中：

- 看所有模組

- 做總管理

- 做統計分析

- 看銷售績效

- 管理客戶與網站

- 管理合作夥伴與授權碼

- 追蹤月費服務成果

- 擴充新的 AI 商務模組

但在開發紀錄上，必須明確區分：

- 主 PRD

- 模組 PRD

- 實作文件

- 技術除錯紀錄

避免再次混淆真正的 PRD 主題。