台灣時間 2026-05-28 02:16

以下為整理後版本：

《LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD v1.2 — 需求釐清後版本》

版本：v1.2
狀態：需求釐清完成版
產品階段：MVP 規格定義
開發策略：先完成 Lovable MVP，再逐步正式部署
核心方向：Oasis 外部雲端後台 + 表單名單 + FAQ/AEO + Email 通知 + 方案額度控管
第一版定位：LOHAShare 內部代維運使用，保留未來客戶登入與 SaaS 化架構

1. 產品名稱

中文名稱

LOHAShare AI 商務網站營運控制台

MVP 名稱

LOHAShare AI Lead & AEO Console v1

英文暫名

LOHAShare AI Business Website Operation Console

或簡稱：

LOHAShare AI Console

2. 產品一句話定位

LOHAShare AI 商務網站營運控制台，是一套建立在 Oasis / Duda 外部的雲端後台，透過 iframe、HTML Widget、JS embed、外部資料庫與 AI API，協助 LOHAShare 內部管理網站名單、FAQ/AEO、Email 通知、來源追蹤、方案額度與月費代維運服務，讓網站從一次性建置服務升級為可持續收月費的 AI 行銷營運系統。

3. 本產品不是什麼

第一版不做以下事情：

- 不取代 Oasis / Duda。

- 不做 Wix / Duda 類型完整 CMS。

- 不做拖拉式網站編輯器。

- 不直接修改 Oasis 後台。

- 不依賴 Duda / Oasis API。

- 不做完整白牌網站平台。

- 不做完整 SaaS 自助開通。

- 不做完整預約系統。

- 不做完整 CRM。

- 不做完整聯盟分潤結算。

- 不做完整金流訂閱扣款。

- 不做自動發票。

- 不做 Search Console / Google Business Profile 深度 API 串接。

第一版只聚焦：

讓 LOHAShare 能用自己的雲端後台，為 Oasis 網站提供名單追蹤、FAQ/AEO、Email 通知、AI 月報草稿與月費代維運支撐。

4. 產品核心目的

4.1 解決 LOHAShare 目前的商業問題

目前網站設計案常見問題：

- 網站做完後，缺乏持續收月費的理由。

- 客戶表單名單散落在 Email、LINE、Google Sheet，後續追蹤不清楚。

- AEO / FAQ 常被客戶視為一次性建置，而不是持續服務。

- Oasis 雖能做網站，但 LOHAShare 不容易掌握後續營運資料。

- 既有客戶需要一個「網站做完後還能持續優化」的服務理由。

- 像十方光合這類已做過一次性 FAQ/AEO 的客戶，需要轉化成每月維運服務。

- 未來若要發展聯合營業處、Referral、AI 顧問服務，需要自己的控制台與資料層。

4.2 第一版要達成的成果

MVP v1 要做到：

- 給 LOHAShare 內部代維運使用。

- 保留未來客戶登入架構，但 v1 不開放客戶操作。

- 支援表單名單管理。

- 支援 FAQ/AEO 管理。

- 支援 AI FAQ 改寫。

- 支援 AI 月報草稿。

- 支援 Email 即時通知。

- 支援 iframe 嵌入 Oasis HTML Widget。

- FAQ/AEO 保留 JS embed 備援方案。

- 支援授權網域檢查。

- 支援測試期寬鬆、正式期嚴格的網域白名單機制。

- 支援方案與額度控管，但不接金流。

- 可用於 LOHAShare 官網與聯合營業處頁面示範。

- 可作為未來推廣給十方光合這類 AEO 客戶的示範。

5. 目標使用者與權限定位

5.1 v1 實際主要使用者

LOHAShare Admin

第一版主要給 LOHAShare 內部使用。

可操作：

- 客戶管理

- 網站管理

- 表單管理

- 名單管理

- FAQ/AEO 管理

- Email 通知設定

- AI FAQ 改寫

- AI 月報草稿

- iframe / embed code 產生

- 方案與額度設定

- 授權網域設定

Internal Operator

可管理指定客戶或網站。

適合未來 LOHAShare 團隊成員、專案執行者或外包維運人員。

5.2 v1 保留但不公開的角色

Client User

第一版保留資料架構與角色設計，但不公開客戶入口。

未來可依收費等級開放：

| 收費等級 | 客戶權限 | 商業意義 |
| --- | --- | --- |
| 基礎代維運版 | 客戶不登入 | LOHAShare 代管、代更新、代追蹤 |
| 報表檢視版 | 客戶可唯讀登入 | 客戶可看 FAQ 狀態、名單數、月報摘要 |
| 自主管理版 | 客戶可編輯 FAQ / 看名單 | 提高客戶參與度，可提高月費 |
| SaaS 版 | 客戶可自行建立表單與 FAQ | 未來產品化、自助式使用 |

6. 第一個示範場景

6.1 主要示範場景

第一版先用在：

- LOHAShare 自己官網

- 聯合營業處頁面

示範功能：

- 表單名單進後台

- Email 通知

- FAQ/AEO 區塊

- AI FAQ 改寫

- AI 月報草稿

- referral_code 欄位保留

- 名單狀態追蹤

6.2 商業驗證參考場景

十方光合這類已做過一次性 AEO / FAQ 服務的客戶，作為未來推廣參考。

此類客戶的核心轉換論述：

一次性 FAQ/AEO 是初始建置；每月服務是持續蒐集新問題、更新回答、檢查內容是否仍符合現況、產出月報與下一步優化建議。

7. MVP 功能範圍總覽

v1 必做模組：

- 客戶 / 網站管理模組

- 表單 / 名單管理模組

- FAQ / AEO 管理模組

- AI FAQ 改寫與 AI 月報草稿模組

- Email 通知模組

- 嵌入碼與雙嵌入模式模組

- 授權網域與防盜模組

- 方案與額度控管模組

- 使用紀錄模組

v1 不做完整版本，但保留 Roadmap：

- 完整 CRM

- LINE OA 通知

- Webhook

- Google Sheet 同步

- 完整活動報名

- Referral 完整分潤

- 金流訂閱

- 客戶自助開通

- 客戶完整自主管理

8. 模組一：客戶 / 網站管理模組

8.1 目的

建立每個客戶與網站專案的基礎資料，讓後續表單、FAQ、通知、授權網域、方案額度都能綁定到正確客戶。

8.2 核心功能

客戶管理

欄位包含：

- 客戶名稱

- 公司名稱

- 聯絡人

- Email

- 電話

- LINE ID

- 備註

- 客戶狀態

客戶狀態：

- 潛在客戶

- 試用中

- 已啟用

- 暫停

- 已取消

網站管理

每個客戶可建立一個或多個網站專案。

欄位包含：

- 網站名稱

- 網站網址

- 平台類型

  - Oasis / Duda

  - WordPress

  - Lovable

  - Replit

  - 其他

- 授權網域

- 測試網域

- 網站狀態

- 對應客戶

- 啟用模組

- 備註

8.3 MVP 驗收標準

v1 必須做到：

- 可新增客戶

- 可新增網站

- 可設定網站平台

- 可設定正式網域

- 可設定測試網域

- 可設定網站狀態

- 每個網站自動產生 site_id

- 每個網站可綁定多個 allowed_domains

- 每個網站可啟用表單 / FAQ / 通知 / AI 模組

9. 模組二：表單 / 名單管理模組

9.1 目的

讓 Oasis 網站上的表單資料不只是寄到 Email，而是進入 LOHAShare AI Console，形成可追蹤、可分類、可回報、可支撐月費代維運的名單資料庫。

9.2 表單欄位策略

v1 採用：

固定欄位 + 少量自訂欄位

不做完整表單編輯器。

9.3 標準欄位

每個表單預設支援：

- 姓名

- 電話

- Email

- 公司名稱

- 需求類型

- 留言內容

- 同意隱私權政策

9.4 可選欄位

可開關：

- 預算區間

- 預計開始時間

- 是否已有網站

- 想諮詢的服務

- 報名場次

- 參與人數

9.5 自訂欄位

每個表單最多支援 1～3 個自訂欄位。

v1 自訂欄位類型先支援：

- 文字欄位

- 下拉選單

v1 不做：

- 檔案上傳

- 複雜條件邏輯

- 多頁表單

- 完整表單編輯器

9.6 隱藏追蹤欄位

每筆名單應保留：

- site_id

- form_id

- source_url

- source_domain

- referral_code

- utm_source

- utm_medium

- utm_campaign

- utm_content

- submitted_at

9.7 名單管理深度

v1 採用：

名單列表 + 狀態管理 + 備註紀錄

名單狀態

- 新名單

- 已聯絡

- 已約談

- 已報價

- 已成交

- 暫緩

- 無效

備註紀錄

每筆名單可新增備註，例如：

- 聯絡時間

- 客戶回應

- 下一步

- 報價狀況

- 是否需要追蹤

- 是否可轉成 FAQ 題目

9.8 名單篩選

v1 支援：

- 依網站篩選

- 依表單篩選

- 依狀態篩選

- 依日期篩選

- 依關鍵字搜尋

- 依來源 URL / referral_code 篩選

9.9 匯出功能

v1 支援 CSV 匯出。

9.10 未來升級：簡易 CRM

未來高階方案可加入：

- 負責人

- 下次追蹤日期

- 任務提醒

- 洽談紀錄時間軸

- 成交金額

- 標籤分類

- AI 名單摘要

- CRM 模組

10. 模組三：FAQ / AEO 管理模組

10.1 目的

讓 LOHAShare 能協助客戶持續管理 FAQ、AEO 問答、Schema 與 AI 搜尋友善內容，形成月費代維運服務的核心價值。

10.2 管理權限

v1 採用：

完全由 LOHAShare 內部管理，同時保留未來客戶唯讀查看架構。

客戶目前不直接編輯 FAQ。

10.3 FAQ 素材來源

可來自：

- 客戶訪談

- LINE 對話

- 老闆口述

- 客戶服務紀錄

- 表單問題

- Google Ads 搜尋詞

- Search Console 查詢字詞，未來

- 客戶現場常見問題

- 業務問答紀錄

10.4 FAQ 欄位

每題 FAQ 包含：

- 問題

- 原始回答

- AEO 友善短回答

- 詳細回答

- 分類

- 對應網站

- 對應頁面

- 狀態

  - 草稿

  - 待審核

  - 已發布

  - 停用

- 排序

- Schema JSON

- 本月是否更新

- 更新備註

10.5 FAQ / AEO 月費服務意義

v1 必須支撐以下說法：

AEO 不是一次性服務。因為客戶問題會變、服務內容會變、搜尋行為會變、AI 搜尋摘要邏輯會變，FAQ/AEO 需要每月持續更新、檢查、擴充與回報。

每月可服務項目：

- 新增 FAQ 題目

- 更新舊 FAQ 回答

- 修正不再準確的資訊

- 根據客戶新問題整理內容

- 根據表單問題產生 FAQ 候選題

- 根據銷售對話補充 FAQ

- 產生 Schema 草稿

- 產生月報摘要

- 提供下月優化建議

11. 模組四：AI 功能模組

11.1 v1 AI 功能範圍

v1 採用：

AI FAQ 改寫 + AI 月報草稿
並保留未來 AI 名單摘要欄位。

11.2 AI FAQ 改寫

功能包含：

- 將原始回答改寫成 AEO 友善短回答

- 產生較完整詳細回答

- 調整語氣

- 產生 SEO / AEO 建議標題

- 產生 FAQ Schema 草稿

- 保留人工審核流程

11.3 AI 月報草稿

系統可根據本月資料產生月報草稿，包括：

- 本月新增名單數

- 本月 FAQ 新增題數

- 本月 FAQ 更新題數

- 本月表單來源摘要

- 本月 AEO 維運摘要

- 下月建議行動

- 可回報客戶的服務成果文字

11.4 v1 保留資料欄位，未來做 AI 名單摘要

未來可讓 AI 分析：

- 這位名單可能需要什麼

- 需求類型

- 優先程度

- 建議下一步

- 是否適合轉成 FAQ 題目

11.5 未來 Roadmap

未來升級：

- v1.5：AI 名單摘要

- v2：AI 內容主題建議

- v3：完整 AI 營運助理

- 備用策略：若 AI API 暫時不穩，保留人工代維運流程

12. 模組五：Email 通知模組

12.1 目的

當表單名單進入後，不只存進後台，也能即時通知指定人員，避免漏接客戶詢問，並提升月費服務價值。

12.2 v1 通知策略

v1 採用：

做通知架構，但先只啟用 Email。

未來保留：

- LINE OA 通知

- Webhook

- Google Sheet 同步

- CRM 串接

- 每日摘要

- 每週摘要

12.3 v1 Email 即時通知功能

每個表單可設定：

- 通知開關

- 通知收件者

- 多位收件者

- 是否通知 LOHAShare 內部

- 通知 Email 標題

- 通知內容模板

12.4 Email 通知內容

通知內容需包含：

- 表單名稱

- 網站名稱

- 客戶姓名

- 電話

- Email

- 公司名稱

- 需求類型

- 留言內容

- 自訂欄位

- 來源頁面

- referral_code

- UTM

- 送出時間

- 後台查看連結

12.5 通知紀錄

每次通知需記錄：

- lead_id

- form_id

- site_id

- recipient_email

- notification_type

- status

  - sent

  - failed

  - skipped

- error_message

- sent_at

12.6 Email 通知額度

Email 通知需納入方案額度。

建議初版方案：

| 方案 | 每月名單上限 | Email 通知上限 | 每表單收件者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基礎代維運版 | 100 筆 | 300 封 | 最多 2 位 |
| AEO Growth | 300 筆 | 1,000 封 | 最多 5 位 |
| Pro 營運版 | 1,000 筆 | 3,000 封 | 最多 10 位 |
| 企業版 | 客製 | 客製 | 客製 |

12.7 未來通知 Roadmap

v1.5：

- 每日摘要

- 每週摘要

- 尚未聯絡提醒

v2：

- LINE OA 通知

- Google Sheet 同步

- Webhook

v3：

- CRM 串接

- AI 優先名單提醒

- 自訂通知規則

13. 模組六：嵌入碼與雙嵌入模式

13.1 目的

讓 LOHAShare 控制台功能可嵌入 Oasis / Duda 網站，並兼顧穩定性、RWD、外觀與未來擴展性。

13.2 v1 採用雙嵌入模式

v1 採用：

iframe 為預設方案，JS embed 作為 FAQ/AEO 的備援與未來優化方案。

13.3 表單嵌入策略

表單 v1 以 iframe 優先。

原因：

- 穩定

- 安全

- 好控

- 較不受 Oasis CSS 影響

- 適合表單驗證與送出流程

範例：

<iframe
  src="https://app.lohashare.com/embed/form?site_id=SITE_ID&form_id=FORM_ID"
  width="100%"
  height="680"
  frameborder="0"
  style="border:0; width:100%; max-width:100%;"
  loading="lazy">
</iframe>

13.4 FAQ/AEO 嵌入策略

FAQ/AEO v1 支援 iframe，並規劃 JS embed 備援。

iframe 範例：

<iframe
  src="https://app.lohashare.com/embed/faq?site_id=SITE_ID"
  width="100%"
  height="800"
  frameborder="0"
  style="border:0; width:100%; max-width:100%;"
  loading="lazy">
</iframe>

JS embed 未來範例：

<div
  id="lohashare-faq"
  data-site-id="SITE_ID"
  data-widget-id="WIDGET_ID">
</div>
<script src="https://app.lohashare.com/embed/faq-widget.js"></script>

13.5 RWD 與高度策略

v1 必做：

- iframe 內頁本身 RWD

- 手機版單欄

- 欄位寬度 100%

- FAQ 文字自動換行

- 提供不同高度版本

  - 短版

  - 標準版

  - 長版

v1.5 / v2 可做：

- iframe 高度自動調整

- postMessage 高度同步

- JS embed 取代 FAQ iframe

14. 模組七：外觀樣式與品牌設定

14.1 v1 外觀策略

採用：

2～3 種基本樣式模板 + 簡單品牌色設定

14.2 v1 樣式模板

建議提供：

- 標準白底版

- LOHAShare 橘色版

- 簡潔卡片版

14.3 品牌設定

每個網站可設定：

- 主色

- 按鈕色

- 標題色

- 圓角大小

- 按鈕文字

- 是否顯示 Powered by LOHAShare

14.4 Powered by LOHAShare 策略

可作為方案差異：

- 基礎方案：顯示 Powered by LOHAShare

- 高階方案：可隱藏

- 企業方案：可客製品牌

15. 模組八：授權網域、防盜與測試模式

15.1 目的

避免客戶或第三方複製 iframe / JS embed code 後，在未授權網站使用。

15.2 v1 授權策略

採用：

測試期寬鬆、正式啟用後嚴格，並支援多網域白名單。

15.3 網站狀態

每個網站狀態：

- draft：測試中，可允許測試網域

- active：正式啟用，只允許正式網域與白名單

- suspended：暫停，不顯示有效內容

- cancelled：取消，不顯示有效內容

15.4 多網域白名單

每個網站可設定多個 allowed_domains，例如：

- 正式網域

- Oasis 預覽網址

- Lovable 測試網址

- Vercel 測試網址

- 客戶暫存網址

15.5 授權檢查邏輯

每次 iframe / JS embed 載入時檢查：

- site_id 是否存在

- widget_id / form_id / faq_id 是否存在

- widget 是否啟用

- 網站狀態是否允許顯示

- 來源網域是否符合白名單

- 方案狀態是否 active / trial

- 是否超過使用量限制

- 是否已 suspended / cancelled

15.6 非授權處理

未授權時顯示：

此模組尚未啟用，請聯絡 LOHAShare。

或：

This widget is not authorized for this domain.

15.7 來源網域紀錄

需記錄所有載入來源，包含：

- source_domain

- source_url

- widget_id

- site_id

- event_type

- 是否授權成功

- error_message

16. 模組九：方案與額度控管模組

16.1 目的

v1 不接金流，但必須能支撐收費方案、功能分級與額度管理。

16.2 v1 採用策略

採用：

v1 做方案與額度控管，但不接金流。

付款、續約、報價、開通由 LOHAShare 人工處理。

16.3 v1 要做的方案控管

後台可設定：

- 方案名稱

- 方案狀態

- 啟用模組

- 每月名單上限

- 每月 Email 通知上限

- 每月 AI FAQ 改寫上限

- 每月 FAQ 更新題數

- 是否開放客戶登入

- 是否開放報表檢視

- 是否開放自主管理

- 服務開始日

- 下次續約日

- 收費備註

16.4 方案狀態

- trial

- active

- past_due

- suspended

- cancelled

16.5 v1 不做金流

v1 不做：

- 線上刷卡

- 自動扣款

- 自動發票

- 自助升級

- 付款失敗自動催收

- 自動開通 / 停用完整流程

16.6 未來金流 Roadmap

v1.5 / v2 再評估：

- 綠界

- 藍新

- TapPay

- Stripe

- 自動續約

- 付款提醒

- 發票流程

- 自動升降級方案

17. 初步方案與收費設計

17.1 對外商品名稱

建議第一版對外名稱：

AI 商務網站基礎營運模組

或：

AI AEO 與名單追蹤代維運服務

17.2 建置費

建議：

NT$12,000 ～ NT$25,000 / 站

包含：

- 客戶網站建檔

- 表單設定

- iframe 嵌入

- FAQ 初始設定

- 基本 AEO 問答建置

- Email 通知設定

- 授權網域設定

- 測試與上線

17.3 月費方案草案

| 方案 | 建議月費 | 客戶登入 | 表單 | 名單上限 | Email 通知 | FAQ 更新 | AI 月報 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎代維運版 | NT$1,500～2,500 | 不開放 | 1 個 | 100 筆 | 300 封 | 3 題 | 簡易摘要 |
| AEO Growth | NT$3,800～5,000 | 不開放 / 可加購唯讀 | 2 個 | 300 筆 | 1,000 封 | 6 題 | 有 |
| Pro 營運版 | NT$6,800～9,800 | 可唯讀 | 5 個 | 1,000 筆 | 3,000 封 | 10 題 | 有 |
| 自主管理版 | NT$12,000 起 | 可操作 | 10 個 | 依方案 | 依方案 | 可提交 / 編輯 | 有 |
| 企業版 | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 | 客製 |

18. 資料表設計 v1.2

18.1 customers

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| customer_id | 客戶 ID |
| company_name | 公司名稱 |
| contact_name | 聯絡人 |
| email | Email |
| phone | 電話 |
| line_id | LINE ID |
| status | 客戶狀態 |
| notes | 備註 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.2 sites

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| site_id | 網站 ID |
| customer_id | 對應客戶 |
| site_name | 網站名稱 |
| domain | 正式網域 |
| platform | Oasis / WordPress / 其他 |
| status | draft / active / suspended / cancelled |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.3 allowed_domains

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| domain_id | 網域 ID |
| site_id | 對應網站 |
| domain | 授權網域 |
| domain_type | production / preview / staging / development |
| status | active / inactive |
| created_at | 建立時間 |

18.4 plans

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| plan_id | 方案 ID |
| plan_name | 方案名稱 |
| lead_limit_monthly | 每月名單上限 |
| email_limit_monthly | 每月 Email 通知上限 |
| ai_rewrite_limit_monthly | 每月 AI 改寫上限 |
| faq_update_quota_monthly | 每月 FAQ 更新題數 |
| form_limit | 表單數量上限 |
| client_login_enabled | 是否允許客戶登入 |
| report_view_enabled | 是否允許報表檢視 |
| self_manage_enabled | 是否允許自主管理 |
| created_at | 建立時間 |

18.5 subscriptions

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| subscription_id | 訂閱 / 服務 ID |
| customer_id | 對應客戶 |
| site_id | 對應網站 |
| plan_id | 對應方案 |
| billing_mode | manual / future_online |
| billing_status | trial / active / past_due / suspended / cancelled |
| start_date | 服務開始日 |
| renewal_date | 下次續約日 |
| notes | 備註 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.6 forms

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| form_id | 表單 ID |
| site_id | 對應網站 |
| form_name | 表單名稱 |
| form_type | 表單類型 |
| fields_config | 欄位設定 JSON |
| custom_fields_config | 自訂欄位 JSON |
| success_message | 成功訊息 |
| status | active / inactive |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.7 leads

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| lead_id | 名單 ID |
| form_id | 對應表單 |
| site_id | 對應網站 |
| customer_id | 對應客戶 |
| name | 姓名 |
| phone | 電話 |
| email | Email |
| company_name | 公司名稱 |
| need_type | 需求類型 |
| message | 留言 |
| custom_fields | 自訂欄位 JSON |
| source_url | 來源頁面 |
| source_domain | 來源網域 |
| referral_code | 推薦碼 |
| utm_source | UTM 來源 |
| utm_medium | UTM 媒介 |
| utm_campaign | UTM 活動 |
| status | 名單狀態 |
| notes | 備註 |
| ai_summary | 未來 AI 摘要 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.8 lead_notes

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| note_id | 備註 ID |
| lead_id | 對應名單 |
| note | 備註內容 |
| created_by | 建立者 |
| created_at | 建立時間 |

18.9 faqs

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| faq_id | FAQ ID |
| site_id | 對應網站 |
| customer_id | 對應客戶 |
| page_key | 對應頁面 |
| question | 問題 |
| raw_answer | 原始回答 |
| short_answer | AEO 短回答 |
| long_answer | 詳細回答 |
| category | 分類 |
| sort_order | 排序 |
| schema_json | FAQ Schema |
| status | draft / review / published / inactive |
| updated_this_month | 是否本月更新 |
| update_notes | 更新備註 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.10 widgets

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| widget_id | Widget ID |
| site_id | 對應網站 |
| widget_type | form / faq |
| related_id | 對應 form_id 或 faq group |
| embed_mode | iframe / js |
| public_key | 公開識別 key |
| style_template | 樣式模板 |
| brand_color | 品牌主色 |
| status | active / inactive |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.11 notification_settings

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| notification_setting_id | 通知設定 ID |
| form_id | 對應表單 |
| site_id | 對應網站 |
| email_enabled | 是否啟用 Email |
| notify_lohashare | 是否通知 LOHAShare |
| recipients | 收件者 JSON |
| subject_template | 信件標題模板 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

18.12 notification_logs

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| notification_log_id | 通知紀錄 ID |
| lead_id | 對應名單 |
| form_id | 對應表單 |
| site_id | 對應網站 |
| notification_type | email / line / webhook |
| recipient | 收件者 |
| status | sent / failed / skipped |
| error_message | 錯誤訊息 |
| sent_at | 發送時間 |

18.13 usage_logs

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| log_id | 紀錄 ID |
| site_id | 對應網站 |
| widget_id | 對應 Widget |
| event_type | view / submit / error / unauthorized |
| source_domain | 來源網域 |
| source_url | 來源網址 |
| ip_hash | IP 雜湊 |
| user_agent | 瀏覽器資訊 |
| created_at | 建立時間 |

18.14 monthly_usage

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| usage_id | 使用量 ID |
| site_id | 對應網站 |
| customer_id | 對應客戶 |
| year_month | 年月 |
| lead_count | 名單數 |
| email_sent_count | Email 寄送數 |
| ai_rewrite_count | AI 改寫次數 |
| faq_updated_count | FAQ 更新題數 |
| created_at | 建立時間 |
| updated_at | 更新時間 |

19. 雲端部署策略

19.1 開發期

採用：

Lovable 預設網址 + Supabase

用途：

- 快速建立 MVP

- 測試後台

- 測試表單 iframe

- 測試 FAQ

- 測試 Email 通知

- 測試授權網域

19.2 示範期

採用：

Lovable + Supabase + app.lohashare.com

用途：

- 放到 LOHAShare 官網示範

- 放到聯合營業處頁面示範

- 給既有 Oasis 客戶展示

- 給十方光合類 AEO 客戶展示月費服務概念

19.3 正式收費期

採用：

GitHub + Vercel + Supabase + app.lohashare.com

理由：

- 保留程式碼控制權

- 提高正式營運穩定度

- 方便工程師接手

- 方便版本控管

19.4 擴大量期

採用：

Vercel 管後台，Cloudflare 管 embed / API，Supabase 管資料

未來可拆成：

- console.lohashare.com

- embed.lohashare.com

- api.lohashare.com

20. v1 成功標準

v1 成功標準採用：

B + C + D + 部分 E

20.1 可在 LOHAShare 官網展示

必須能示範：

- 表單名單進後台

- Email 即時通知

- FAQ/AEO 區塊

- AI FAQ 改寫

- AI 月報草稿

- 授權網域控制

- 方案額度設定

20.2 可向既有 Oasis 客戶說明並銷售

需要具備：

- 商品名稱

- 建置費

- 月費方案

- 功能分級

- 名單通知額度

- FAQ 更新額度

- AI 改寫額度

- Demo 頁面

- 簡易月報

20.3 可推廣給十方光合這類 AEO 客戶

需要能說明：

- 為什麼 AEO 不是一次性服務

- 為什麼每月要更新 FAQ

- 為什麼需要月報

- 為什麼表單問題可變成新 FAQ

- 為什麼 AI + 人工審核能提高內容品質

- 為什麼這是網站持續營運服務

20.4 具備部分正式商業化能力

v1 要做到：

- 可設定方案

- 可設定方案狀態

- 可設定啟用模組

- 可設定名單上限

- 可設定 Email 通知上限

- 可設定 AI 改寫額度

- 可設定 FAQ 更新題數

- 可記錄使用量

- 超量可提醒 LOHAShare 管理者

v1 不要求：

- 線上刷卡

- 自動扣款

- 自動發票

- 自助開通

- 完整 SaaS 訂閱

21. Roadmap

v1：AI Lead & AEO Console

核心：

- 客戶 / 網站管理

- 表單名單

- Email 通知

- FAQ/AEO

- AI FAQ 改寫

- AI 月報草稿

- iframe 嵌入

- FAQ JS embed 備援規劃

- 授權網域

- 方案額度控管

v1.5：月報與名單摘要強化

新增：

- AI 名單摘要

- 每日 / 每週通知摘要

- 月報格式強化

- UTM 報表

- FAQ 更新歷程

- 未聯絡名單提醒

v2：活動 / 報名模組

新增：

- 活動建立

- 報名表

- 名額管理

- 報名名單

- 報到狀態

- 活動成效

v3：Referral / 聯合營業處模組

新增：

- 合作夥伴管理

- referral code

- referral URL

- QR Code

- 推薦來源追蹤

- 成交狀態

- 合作夥伴後台

v4：AI 商務流程系統

新增：

- AI 提案生成

- AI 客戶需求分析

- AI 行銷建議

- AI 報表 PDF

- LINE OA 通知

- Google Sheet 同步

- Webhook

- Google Business Profile 輕量串接

- Search Console 輕量串接

v5：正式 SaaS 化

新增：

- 客戶自助開通

- 線上訂閱金流

- 自動續約

- 自動停用

- 客戶自主管理

- 使用量計費

- 多租戶完整權限

- console.lohashare.com

- embed.lohashare.com

- api.lohashare.com

22. 下一步

接下來建議依序執行：

Step 1：產生 Lovable 開發提示詞

把 PRD v1.2 轉成一份可直接貼給 Lovable 的完整開發提示詞。

Step 2：先建立 Supabase 資料表

至少先建立：

- customers

- sites

- allowed_domains

- plans

- subscriptions

- forms

- leads

- lead_notes

- faqs

- widgets

- notification_settings

- notification_logs

- usage_logs

- monthly_usage

Step 3：用 Lovable 做內部版後台

先完成：

- 登入

- 客戶管理

- 網站管理

- 表單管理

- 名單管理

- FAQ 管理

- 通知設定

- 方案額度設定

Step 4：做第一個 iframe 表單

成功標準：

後台建立表單 → 產生 iframe → 貼到 Oasis → 訪客送出 → 後台收到名單 → Email 通知寄出。

Step 5：做 FAQ/AEO 區塊

成功標準：

後台建立 FAQ → AI 改寫 → 產生 FAQ iframe / JS embed 備援 → 貼到 Oasis → 顯示 FAQ → 產生 Schema 草稿。

Step 6：做月報草稿

成功標準：

系統根據當月名單、FAQ 更新、AI 改寫次數、Email 通知數，產生一份可人工修改的月報草稿。

23. PRD v1.2 核心結論

這套系統第一版不是 CMS，也不是 SaaS 自助平台。

它的本質是：

LOHAShare 內部使用的 AI AEO 與名單營運後台，用來支撐既有 Oasis 網站客戶的月費代維運服務。

第一版的最小成功閉環是：

表單進名單 → Email 通知 → 名單狀態追蹤 → FAQ/AEO 更新 → AI 月報草稿 → 方案額度控管 → 可向客戶說明月費價值。

這樣才不是只做一個工具，而是形成：

AI 行銷營運系統 + AI 商務流程系統 + 月費服務交付後台。

24. v1.3 增補說明：以 v1.2 全文保留為基準的更新版

版本：v1.3

狀態：基於 v1.2「需求釐清後版本」之延伸更新

產品階段：MVP 規格定義完成後，進入平台化藍圖補強

開發策略：先完成 Lovable MVP，再逐步補強模組化平台能力

核心方向：Oasis 外部雲端後台 + 表單名單 + FAQ/AEO + Email 通知 + 方案額度控管 + 未來模組化 AI 商務營運總控台

版本定位：本版不是摘要版，也不是取代原文的精簡版。本版完整保留 v1.2 原文，僅在後方增補版本歷史、差異比較、平台模組藍圖、總控 Dashboard 規劃、模組分支進度管理規則與當前模組狀態。

24.1 本次修正原則

• 不得刪除 v1.2 原始正文。

• 不得將 Lead Console、Email Delivery、Referral 等子模組誤寫成主 PRD。

• 主 PRD 版本只記錄產品定位、MVP 範圍、Roadmap、模組架構、商業模式、部署策略等主軸變化。

• 各模組的開發進度、除錯紀錄、Build Plan、E2E 驗收與 Support Ticket，另列為模組分支紀錄。

• v1.3 是在 v1.2 基礎上的增補版，不是重寫版。

24.2 v1.2 與 v1.3 的差異摘要

| 項目 | v1.2 內容 | v1.3 增補 |
| --- | --- | --- |
| 主定位 | LOHAShare 內部使用的 AI AEO 與名單營運後台，用來支撐 Oasis 網站客戶月費代維運服務。 | 定位不變；補充未來可延伸為 LOHAShare 自己的 AI 商務管理後台。 |
| MVP 範圍 | 客戶/網站、表單名單、FAQ/AEO、AI FAQ 改寫、AI 月報、Email 通知、嵌入碼、授權網域、方案額度、使用紀錄。 | 不擴大 v1 必做範圍；新增未來模組藍圖與分支版本管理。 |
| Roadmap | v1 到 v5：Lead & AEO、月報摘要、活動/報名、Referral、AI 商務流程、SaaS 化。 | 保留原 Roadmap；補充預約、Landing Page、GBP、授權碼、總控 Dashboard 的位置。 |
| Dashboard | v1.2 未將 Dashboard 作為獨立規劃章節。 | 新增未來「總控 Dashboard / 模組中心 / SaaS 管理中心」規劃。 |
| 文件管理 | 尚未明確區分主 PRD、模組 PRD、實作文件。 | 新增主軸與分支的文件層級與版本紀錄規則。 |
| 模組進度 | 列出 v1 模組與 Roadmap 模組。 | 新增模組狀態表與版本歷史管理格式。 |

25. v1.3 平台模組藍圖

本章將 v1.2 已定義的 v1 必做模組與未來 Roadmap 模組，整理成「平台模組藍圖」。此藍圖不代表 v1 立即全做，而是用來明確區分哪些是目前 MVP 核心，哪些是未來階段的模組化擴充。

25.1 模組與用途總表

| 模組 | 用途 | 主 PRD 關係 | 建議階段 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI FAQ / AEO 模組 | 產生 FAQ、Schema、AEO 內容，支撐每月 AEO 維運服務。 | v1 MVP 核心模組之一。 | v1 / Phase 4 實作 |
| 表單名單模組 | 收集潛在客戶、分類、追蹤、備註、狀態管理、CSV 匯出。 | v1 MVP 核心模組之一。 | v1 已先行實作 |
| Email 通知模組 | 表單送出後即時通知 LOHAShare、客戶或指定人員，並記錄通知狀態與額度。 | v1 MVP 核心模組之一。 | v1 進行中 |
| 預約模組 | 活動、顧問、課程、服務預約，名額管理與報到狀態。 | v1 不做完整預約系統，Roadmap 保留。 | v2 |
| Referral 模組 | 推薦碼、推薦連結、QR Code、分潤來源、成交歸因。 | v1 保留 referral_code 欄位。 | v3 |
| GBP 模組 | 管理 Google 商家資訊、評論、預約連結，未來可做輕量串接。 | v1 不做深度 API 串接。 | v4 |
| Landing Page 模組 | 快速生成活動頁、招商頁、說明會頁，並串接表單與 Referral。 | v1 不做，屬未來導流模組。 | v2 / v4 |
| AI 提案模組 | 根據客戶需求產出提案草稿、報價初稿、顧問建議。 | v1 不做，屬 AI 商務流程系統。 | v4 |
| AI 報表模組 | 產生月報、成效摘要、改善建議，支撐月費服務交付。 | v1 做月報草稿，未來強化。 | v1.5 / v4 |
| 授權碼模組 | 管理聯合營業處夥伴權限、可用模組與夥伴等級。 | v1 不做完整授權碼，與 Referral / 聯合營業處相關。 | v3 |
| 總控 Dashboard | 顯示所有模組、總管理、統計分析、銷售績效、系統健康與模組擴充。 | 未來平台化核心，不屬 v1 必做。 | v5 |

25.2 模組中心的長期方向

未來 LOHAShare AI 商務網站營運控制台可逐步形成「模組中心」，讓管理者能看到每個客戶或網站啟用了哪些模組、每個模組的使用量、錯誤狀態、收費方案與後續升級機會。

• 每個網站可啟用不同模組，例如表單名單、FAQ/AEO、Email 通知、Referral、預約、Landing Page。

• 每個模組可對應不同方案、額度與月費價值。

• 模組可支援不同權限，例如 LOHAShare Admin、Internal Operator、Client Read-only、Partner。

• 未來 SaaS 化時，模組中心可作為客戶自助開通與升級的基礎。

26. 未來總控 Dashboard 規劃

v1.3 確認：總控 Dashboard 適合作為未來某一階段的規劃，但不列入 v1 MVP 必做。它應成為 LOHAShare AI 商務網站營運控制台的平台首頁與營運指揮中心。

26.1 Dashboard 可以看到的內容

| Dashboard 區塊 | 可顯示資訊 | 商業價值 |
| --- | --- | --- |
| 模組總覽 | 已啟用模組、未啟用模組、即將推出模組、模組健康狀態。 | 讓 LOHAShare 掌握各客戶可升級模組與服務深度。 |
| 客戶與網站總覽 | 客戶數、網站數、方案狀態、平台類型、啟用模組。 | 支援代維運與續約管理。 |
| 表單名單統計 | 本月名單數、狀態分布、來源、UTM、referral_code。 | 用數據證明網站持續營運價值。 |
| FAQ / AEO 統計 | FAQ 題數、本月新增/更新、Schema、AI 改寫次數。 | 支撐 AEO 月費維運服務。 |
| 通知狀態 | Email sent / failed / skipped、通知額度、錯誤警示。 | 降低漏接名單風險。 |
| 預約與活動 | 活動數、報名數、名額使用率、報到率、顧問預約數。 | 支援說明會、課程與顧問服務。 |
| Referral 與聯合營業處 | 推薦來源、夥伴貢獻、成交歸因、分潤待結算。 | 支援 S2B2C 與共享經濟模式。 |
| 銷售績效 | 建置費、月費、MRR、ARR、續約率、成交率、方案升級。 | 支援經營決策與業務管理。 |
| AI 交付成果 | AI 提案、AI 月報、AI FAQ 改寫、採用率。 | 展現 AI 顧問服務的交付價值。 |
| 系統健康 | API、Embed、授權網域、Email provider、錯誤紀錄、Security warning。 | 支援正式營運監控。 |

26.2 Dashboard 階段定位

| 階段 | Dashboard 形式 |
| --- | --- |
| v1 | 各模組頁面內的基本統計，不做完整總控 Dashboard。 |
| v1.5 | 加入月報、名單摘要、UTM 報表、FAQ 更新歷程。 |
| v2 | 加入活動、報名、預約統計。 |
| v3 | 加入 Referral、Partner、授權碼與分潤統計。 |
| v4 | 加入 AI 提案、AI 報表、GBP、Webhook、Google Sheet 等商務流程資料。 |
| v5 | 形成正式總控 Dashboard / 模組中心 / SaaS 管理中心。 |

27. 模組開發進度與版本歷史管理規則

為避免再次混淆主 PRD 與模組開發紀錄，從 v1.3 起，所有模組開發都必須建立獨立版本歷史。主 PRD 只記錄產品主軸變動；模組文件才記錄 Build、Debug、E2E 驗收、Support Ticket、Provider 切換等細節。

27.1 主 PRD 版本更新條件

只有以下變動才更新主 PRD 版本：

• 產品定位改變。

• MVP 範圍改變。

• Roadmap 改變。

• 商業模式或收費方案改變。

• 模組架構改變。

• 角色權限策略改變。

• 部署策略改變。

• 正式將新模組納入主平台規劃。

27.2 模組版本更新條件

以下內容只更新模組版本，不更新主 PRD 主版本：

• Email provider debug。

• Lead Drawer 修正。

• Forms CRUD 修正。

• Security warning 修正。

• allowed_domains 修正。

• notification_logs 修正。

• ZeptoMail adapter 或其他 provider adapter。

• Lovable / Replit / Claude Build 指令。

• E2E 驗收結果。

• Support Ticket 與外部平台回覆。

27.3 模組版本歷史格式

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 模組名稱 | 例如：表單名單模組、Email 通知模組、FAQ/AEO 模組。 |
| 版本編號 | 例如：Lead-v1.0、Email-v0.9、AEO-v0.1。 |
| 時間 | 版本建立或更新時間。 |
| 狀態 | Concept / PRD Draft / Planning / Build / Preview Verified / Stable / Pending External / Paused / Deprecated。 |
| 產品階段 | 該模組所屬主 Roadmap 階段。 |
| 開發策略 | 先做 MVP、先做內部版、先做 fallback、先做 API 等。 |
| 核心方向 | 該版本要解決的核心問題。 |
| 版本定位 | 該版本是規格、實作、驗收、修正或穩定版。 |
| 增訂修改部分 | 具體新增、修改、刪除或暫緩內容。 |

27.4 目前模組進度總表

| 模組 | 目前狀態 | 目前版本 / 階段 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶 / 網站管理模組 | Build 已進行 | Lead Console MVP 內已實作 | 屬於 v1 MVP 基礎。 |
| 表單名單模組 | Build 已進行 | Phase 3c Stable | 已完成主要表單與 Lead 功能。 |
| Email 通知模組 | Pending External | Phase 3d-2 | Provider accepted，但 inbox visibility pending，等待 Lovable Support。 |
| FAQ / AEO 模組 | Planning | Phase 4 待啟動 | v1 MVP 必做，但尚未實作。 |
| AI FAQ 改寫 / 月報模組 | Planning | Phase 4 / v1.5 | 尚未實作。 |
| 嵌入碼 / 授權網域模組 | 部分完成 | Lead Console MVP 內已實作 | 表單 iframe 已先行實作。 |
| 方案與額度控管模組 | 部分完成 | v1 MVP 內已建立基礎 | 金流不做。 |
| 預約模組 | Concept | v2 候選 | 非 v1。 |
| Referral 模組 | Concept / 規劃中 | v3 候選 | 與聯合營業處高度相關。 |
| GBP 模組 | Concept | v4 候選 | 可連 SBIR / 創新案。 |
| Landing Page 模組 | Concept | v2 / v4 候選 | 與活動與表單整合。 |
| AI 提案模組 | Concept | v4 候選 | 顧問交付自動化。 |
| AI 報表模組 | Planning | v1.5 / v4 | 月報草稿先做，完整報表後做。 |
| 授權碼模組 | Concept / 已有外部專案經驗 | v3 候選 | 聯合營業處夥伴權限。 |
| 總控 Dashboard | Concept | v5 候選 | 平台化與 SaaS 化核心。 |

28. v1.3 更新後的 Roadmap 補充說明

本章不取代 v1.2 第 21 章 Roadmap，而是在原 Roadmap 上補充模組化理解。

| Roadmap 階段 | v1.2 原方向 | v1.3 補充說明 |
| --- | --- | --- |
| v1：AI Lead & AEO Console | 客戶/網站、表單名單、Email、FAQ/AEO、AI FAQ、AI 月報、嵌入碼、授權網域、方案額度。 | 維持為 MVP 主軸；目前 Lead Console 已先行實作，FAQ/AEO 尚待 Phase 4。 |
| v1.5：月報與名單摘要強化 | AI 名單摘要、通知摘要、月報強化、UTM 報表、FAQ 更新歷程。 | 可作為 AI 報表模組的早期版本。 |
| v2：活動 / 報名模組 | 活動建立、報名表、名額管理、報名名單、報到狀態、活動成效。 | v1.3 補充為活動 / 報名 / 預約模組，可支援顧問、課程與服務預約。 |
| v3：Referral / 聯合營業處模組 | 合作夥伴、referral code、URL、QR Code、推薦來源、成交狀態、合作夥伴後台。 | v1.3 補充授權碼模組與分潤來源管理。 |
| v4：AI 商務流程系統 | AI 提案、AI 客戶需求分析、AI 行銷建議、AI 報表 PDF、LINE OA、Google Sheet、Webhook、GBP、Search Console。 | v1.3 補充 Landing Page、GBP Center、AI Proposal Studio、AI Report Studio。 |
| v5：正式 SaaS 化 | 客戶自助開通、金流、自動續約、客戶自主管理、多租戶、console/embed/api 子網域。 | v1.3 補充總控 Dashboard、模組中心、MRR/ARR、Partner 貢獻、銷售績效與系統健康。 |

29. v1.3 核心結論

v1.3 的核心結論如下：

• LOHAShare AI 商務網站營運控制台仍以 v1.2 為主 PRD 基準。

• 本次更新不刪除 v1.2 內容，也不將任何子模組誤升級為主產品。

• v1.3 主要新增平台模組化藍圖、總控 Dashboard 規劃、模組版本歷史規則與目前模組狀態。

• Lead Console / Nexus Lead Ops 是表單名單模組的實作分支，不是主 PRD 本身。

• Email Delivery 的 Mailgun / Lovable debug 是 Email 通知模組的技術驗收分支，不是主 PRD 本體。

• 未來若有模組開發，必須新增該模組自己的開發進度與版本歷史，不得混入主 PRD 主軸。

• 總控 Dashboard 適合作為 v5 正式 SaaS 化與平台化的核心模組。

本文件後續更新時，應持續保留 v1.2 原文，並以增補章節、差異表、版本歷史表與模組進度表方式擴充，不得為了縮短篇幅而刪除原始需求內容。

30. v1.4 增補：模組化平台架構與開發治理摘要

版本：v1.4｜狀態：基於 v1.3+v1.2 全文保留版之架構治理增補｜產出日：2026-05-30

本章不刪除、不取代 v1.2 與 v1.3 原文，而是在既有主 PRD 後方新增「模組化平台架構治理摘要」，用來把未來各模組之開發方式、相依規則、訂閱控管與文件分冊關係固定下來。

30.1 本次 v1.4 更新原則

• 主 PRD 繼續以 v1.2 全文為基準，v1.3 作為平台模組藍圖與版本管理增補。

• v1.4 僅新增架構治理摘要與文件分冊關係，不把完整治理文件全文塞入主 PRD。

• Lead Console / Nexus Lead Ops、Referral、Email Delivery、AI FAQ / AEO 等均視為模組或分支文件，不再混入主 PRD 主軸。

• 未來所有模組開發均需遵守 Core + Module + Subscription Entitlement 的治理原則。

• MVP 階段採 Modular Monolith 模組化單體，不提前拆成微服務。

30.2 主 PRD 與分冊文件關係

| 文件 | 定位 | 管理內容 |
| --- | --- | --- |
| 主 PRD | 產品主線 | 產品定位、MVP 範圍、Roadmap、商業模式、角色策略、部署策略、模組藍圖。 |
| 架構治理文件 | 開發規則與技術治理 | Core / Module 分層、module_entitlements、Feature Flag、事件目錄、依賴規則、模組開發門檻。 |
| Referral 模組文件 | 應用場景與通路分潤模組 | 合夥人、Referral Link / QR Code、來源歸屬、成交追蹤、分潤規則、Partner 後台。 |
| Lead Console 模組文件 | v1 MVP 功能與資料欄位分支 | 客戶、網站、表單、名單、通知、嵌入、方案額度、操作頁面與資料欄位。 |

30.3 模組化平台核心架構

LOHAShare AI Platform

│

├─ Core 基礎底座｜必備

│   ├─ customers / sites / users / roles

│   ├─ plans / subscriptions / module_entitlements

│   ├─ activity_logs / usage_logs / notification_core

│   └─ allowed_domains / embed authorization

│

├─ Lead Core｜第一個業務底座

│   ├─ forms / leads / lead_notes / lead_sources

│   └─ lead_status / CSV export / basic tracking

│

├─ Optional Modules｜可選配模組

│   ├─ Referral

│   ├─ AI FAQ / AEO

│   ├─ Booking

│   ├─ Landing Page

│   ├─ GBP

│   ├─ AI Proposal

│   └─ AI Report

30.4 模組依賴原則

• 每個模組可以依賴 Core，但不得任意硬綁其他選配模組。

• Lead Core 是第一個業務底座；Referral 可依賴 Lead Core，但 AI FAQ / AEO 不應依賴 Referral。

• 模組間資料交換優先透過共用 ID、事件、權限與訂閱控管，不直接互相寫死流程。

• 每個模組都必須能定義單獨價值與組合後的加乘價值。

• 新增模組前必須建立 Module Manifest，確認依賴、資料表、事件、權限、方案與驗收條件。

30.5 module_entitlements 必要性

v1.3 已提到每個網站可啟用不同模組，v1.4 進一步確認：未來若要支援模組選購、升級、停用、試用與方案差異，必須建立 module_entitlements 或同等資料結構。

| 欄位 | 用途 |
| --- | --- |
| entitlement_id | 模組啟用紀錄 ID |
| customer_id | 對應客戶 |
| site_id | 對應網站 |
| module_key | 例如 lead_core / referral / aeo_faq / booking / report |
| status | trial / active / suspended / cancelled |
| plan_id | 對應方案 |
| started_at / expires_at | 啟用與到期時間 |
| usage_limit_json | 該模組的用量限制與額度設定 |

30.6 立即調整建議

• 目前已開發內容不需要重做，但需補上 module_entitlements / feature_flags 的設計概念。

• Referral 不應獨立另做成孤島，而應定位為 Lead Core 上方的標準模組。

• Email 通知應升級為 Notification Core 的第一個 provider，不只當成單一寄信問題。

• 方案與額度控管需從 plans / subscriptions 延伸到模組啟用層級。

• 未來交給 Lovable / Replit / Claude 的開發提示詞，必須附上模組治理原則。

30.7 v1.4 後續文件版本關係

| 文件名稱 | 建議版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LOHAShare AI 商務網站營運控制台 PRD | v1.4 | 主 PRD，保留 v1.2 全文與 v1.3 增補，新增架構治理摘要。 |
| LOHAShare AI Platform 模組化架構與開發治理原則 | v1.0 | 單獨管理的架構治理憲法。 |
| Nexus Lead Ops Referral MVP 產品規格書 | v1.0 | Referral / QR Code / 名單來源 / 分潤追蹤模組規格。 |
| Nexus Lead Ops MVP 功能清單與資料欄位表 | v1.1 | Lead Console / 表單名單核心功能與資料欄位規格。 |

v1.5 增補：命名層級與 Nexus Lead Ops 定位修正

版本註記：基於 v1.4，新增命名層級架構圖與主 PRD / MVP / 模組 / 衍生文件關係說明。

本次更新目的：修正先前部分文件中把 Nexus Lead Ops 或 Lead & Notification Console 寫得過於接近「產品母體」的語境，正式確認其在主 PRD 底下的層級定位。

圖：LOHAShare AI Platform 命名層級架構圖

正式命名層級

| 層級 | 名稱 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Level 0 | LOHAShare AI Platform | 長期平台品牌與總體架構。 |
| Level 1 | LOHAShare AI 商務網站營運控制台 | 主 PRD / 主產品。 |
| Level 2 | LOHAShare AI Lead & Notification Console MVP | 第一個 MVP 實作版本，屬於主 PRD 底下的實作線。 |
| Level 3 | Lead Console、Email Notification、AI FAQ / AEO、Referral、Operator Dashboard、Client Portal、Billing / Commercialization | 功能模組或子系統。 |
| Level 4 | Support Ticket、Fallback POC、Developer Prompt、Test Log、SOP、Release Note | 模組衍生文件，用於實作、驗收、排錯、交付與維護。 |

本次修正後的核心規則

• 主 PRD 不等於 Nexus Lead Ops。

• Nexus Lead Ops / Lead & Notification Console 屬於主 PRD 底下的實作線或子系統，不得取代主 PRD。

• 最早開發的是 MVP 模組，不是整個 LOHAShare AI Platform 一次完成。

• Referral、AI FAQ / AEO、Email Delivery、Fallback POC、Operator Dashboard、Client Portal、Billing / Commercialization 皆屬主 PRD 底下的模組、子系統或衍生文件。

• 未來任何新對話若將 Nexus Lead Ops 誤稱為主 PRD 或平台母體，應立即依本章修正。

對既有文件的影響

• 涉及主產品定位、文件索引、跨對話交接、模組規格、Developer Prompt、POC 規格者，均需補充此命名層級。

• 涉及單次 Support / Incident / Test Log 的文件，若未錯置主 PRD 定位，可不重開主版本；但索引中需標示其 Level 4 層級。

• 文件放置位置仍依資料夾治理規則：主 PRD 放 00_Main_PRD；模組規格放 02_Modules；Prompt 放 05_Developer_Prompts；Support / Incident 放 04_Support_Knowledge_Base。